ІІІ. Основні напрямки Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів (по рокам) | Орієнтовна кошторисна вартість заходу (тис. грн.) | Обґрунтування необхідності впровадження заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» |
| 1. | Технічне переоснащення інженерних мереж житових будинків з впровадженням системи комерційно-технічної диспетчеризації та комунікаційних мереж в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації | 2016-2020 | 9000,0 | Контроль руху і витрачення питної води та теплової енергії споживачами комунальних послуг |
| 2. | Реконструкція системи гарячого водопостачання від ТРП-6 до житлових будинків 3-го мкр. за адресою вул. Дружби Народів,46,42, бульвар Цвіточний,3 та ЗОШ №3 м. Южноукраїнська | 2016 | 1500,0 | Для надання якісний послуг з ГВП житлових будинків 3-го мікрорайону, перерозподілу теплових навантажень між ТРП-6 та ТРП-3 |
| 3. | Технічне переоснащення, капітальний ремонт насосів гарячого водопостачання у ТРП-3 | 2017-2020 | 200,0 | Насоси знаходяться в аварійному стані |
| 4. | Технічне переоснащення інженерного вводу теплопостачання житлових будинків в мікрорайонах м. Южноукраїнська з встановленням приладів обліку теплової енергії | 2016- 2020 | 6000,0 | Для фактичного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках |
| 5. | Технічне переоснащення КНС та ТРП з встановленням компенсуючого обладнання та заміною трубчатих апаратів на пластинчаті | 2017-2020 | 1800,0 | Згідно припису Держенергонагляду для зменшення втрат активної електроенергії в мережі електропостачання та зменшення теплової енергії на підігрів води |
| 6. | Придбання компонентів пінополіуретанових систем для теплоізоляції трубопрводів та відновлення теплоізоляції на теплових мережах міста | 2016-2020 | 500,0 | Для зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплоносія |
| 7. | Гідрохімічне прочищення водопідігрівачів в ТРП | 2016-2020 | 1000,0 | Для надання якісних послуг з ГВП та підвищення КПД водопідігрівачів |
| 8. | Розроблення гідравлічного розрахунку теплових мереж (пусконалагоджувальні роботи) | 2016-2017 | 131,0 | Для дотримання розрахункових витрат і тиску мережної води |
| 9. | Придбання програмного комплексу паспортизація та наладки теплових мереж | 2017-2018 | 160,0 | Дасть можливість комунальному підприємству самостійно вносити зміни до гідравлічному розрахунку при любих змінах технічного процесу |
| 10. | Придбання установки для повірки приладів обліку води | 2016-2017 | 250,0 | Виконання регламенту по повірці приладів обліку води мешканців міста |
| По комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційне об’єднання» |
| 11. | Заміна ламп розжарювання потужністю 25;75 Вт та люмінесцентних ламп 40Вт на сходових клітинах житлових будинків на енергозберігаючі світлодіодні світильники з датчиками руху потужністю 5Вт. | 2016-2020 | 2600,00 | Економія споживання електроенергії на освітлення сходових клітин та кабін ліфтів |
| 12. | Заміна ламп потужністю 150Вт, що освітлюють входи в під’їзди житлових будинків на енергоефективні світлодіодні лампи LED потужністю 60Вт з переобладнанням існуючих світильників під лампи LED | 2016-2020 | 1800,0 | Економія споживання електроенергії на освітлення входів в під’їзд |
| 13. | Встановлення багатотарифних (двозонних) електролічильників для обліку використаної електроенергії на освітлення сходових клітин та входів в під’їзди | 2016-2020 | 800,00 | Зменшення вартості використаної електроенергії в нічний час та економія споживання електроенергії |
| 14. | Впровадження освітлення міст загального користування (прибудинкові території) з використанням світильників на сонячних модулях | 2016-2020 | 1000,0 | Економія споживання електроенергія та коштів міського бюджету |
| По комунальному підприємству «Служба комунального господарства» |
| 16. | Заміна світильників вуличного зовнішнього освітлення та в парковій зоні на енергозберігаючі світлодіодні носії LED 60Вт | 2016-2020 | 1500,0 | Економія споживання електроенергія та коштів міського бюджету |
| 17. | Встановлення приладів обліку спожитої теплової енергії в адміністративних будівлях по вул. Дружби Народів,23, та вул. Парокова 2 | 2016-2017 | 150,0 | Економія споживання тепла та коштів підприємства |
| 18. | Впровадження освітлення міст загального користування з використанням світильників на сонячних модулях | 2016-2020 | 1000,0 | Економія споживання електроенергія та коштів міського бюджету |
| Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 19. | Виготовлення іміджевої та представницької продукції для ознайомлення мешканців міста та інших зацікавлених осіб з інформацією щодо основних напрямків Програми енергозбереження в місті | 2016-2020 | 100,0 | Розповсюдження досвіду з впровадження інновації запропонованих містом у сфері енергозбереження |
| 20. | Виготовлення рекламної продукції пов’язаної з пропагандуванням енергозбереження в наданні комунальних послуг та поведінки в побуті | 2016-2020 | 100,0 | Розповсюдження досвіду з впровадження інновації запропонованих містом у сфері енергозбереження |
| 19. | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | 2016-2020 | 20,0 | Набуття досвіду з енергозбереження, ефективне планування та управління процесом енергозбереження |
|  | Загальні обсяги орієнтовного фінансування | 33611 |  |

Прогнозні показники фінансового забезпечення напрямків (об’єктів) зазначеної Програми надані орієнтовно та будуть визначатись в залежності від реальних можливостей міського бюджету при затверджені державного та міського бюджетів на відповідні роки.