Інформація

про підсумки опалювального сезону 2014-2015 років житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення м. Южноукраїнська

21.05.2014 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 99 «Про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-,  водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період                     2014-2015 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2014-2015 років. Міський штаб розглядав питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 років.

З 60 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення  до роботи в осінньо - зимовий період    2014-2015 років виконано 52 пункти.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015років:

- складено 163 акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- виконаний поточний ремонт мереж водопостачання міста (відремонтовано 1516 м труб);

- виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання міста (відремонтовано 100 м труб);

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (відремонтовано           45 м труб),

та інше;

Опалювальний період  закінчився 15  квітня  2015 року.  Під  час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 124 акти та паспорти готовності житлового фонду та 5 актів та паспортів на адміністративні  будівлі які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

-  протиожеледний матеріал (120 м3)  для потреб КП ЖЕО заготовлений на 100%.

Поточний ремонт:

- покрівель 106 житлових будинків на площі 13,3тис. м2;

- герметизація швів панелей 113 житлових будинків – 13,09 тис. м.п.;

- пофарбовано цоколю – 3279 м2;

- примикання цоколю до вимощення  - 1835 м.п.;

- ремонт цоколю цементним розчином – 1160 м2.

- ремонт вимощення – 350 м2.

Ремонт мереж тепловодопостачання та водовідведення.

Замінено:

- запірної арматури – 800 од.;

- трубопроводів водопостачання – 953 м.п.;

- каналізаційних трубопроводів (липень - серпень) – 516 м.п.

Проведено шайбування 410 елеваторних вузлів.

За кошти міського бюджету виконано капітальний ремонт 48 ліфтів житлових будинків міста, та 14 ліфтів за рахунок коштів орендної плати підприємства.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства»: проведена ревізія інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

В 2014 за кошти міського бюджету та субвенції з державного бюджету виконаний поточний ремонт доріг міста - 5,700тис.м2.

Прочищено 1824 п.м. зливової каналізації та зливових каналізаційних систем.            А також 95 зливово- приймальних колодязів.

Підприємство здійснювало розчищення та посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування протиожеледним матеріалом.

Заклади освіти (школи, дитячі садки) були підготовлені до опалювального сезону 2014-2015 років з 9 пунктів виконано 3, а саме проведено планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання); проведено поточні ремонти групових, підсобних приміщень дошкільних закладів освіти та класних кімнат і допоміжних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів; проведено ремонт вхідних дверей, дверей класних, ігрових кімнат, здійснення утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла;

6 пунктів не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Складені та підписані акти готовності до опалювального сезону 2014-2015 років закладів соціальної сфери та соціально-культурного призначення.

В цілому опалювальний період 2014-2015 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Заступник начальника управління

житлово-комунального 							         Н.І. Пачкова

господарства та будівництва