ЮЖНОУКРАЇНСЬКА  МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА         ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ  ГОСПОДАРСТВО»

55000  Миколаївська  область  м.Южноукраїнськ  вул.Дружби  народів,8    тел./факс  (05136) 2-17-95  п/с 37  ЄДРПОУ 31948866,           ІПН 319488614095,    Свідоцтво   №20105561

_____________________________________________________________

ІНВЕСТИЦІЙНА

ПРОГРАМА

на  2017 рік

м. Южноукраїнськ – 2017

СХВАЛЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна  комісія, що здійснює            Директор комунального підприємства

державне регулювання  у сферах               «Теплопостачання та водо-каналізаційне енергетики та комунальних послуг              господарство»

________________________________              _____________Потюк  В.Д.__

(ПІБ)                                                                                (ПІБ)

«_________»_______________20___р.           «______»_____________20____р.

М.П.								М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішенням __Южноукраїнської

міської  ради__від    ____________      №_______

М.В.Бацман   _________       Заступник міського голови

з питань  діяльності  виконавчих

органів ради

ІНВЕСТИЦІЙНА   ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо- каналізаційне господарство»

(найменування ліцензіата)

на  2017рік

ЗМІСТ

Стор.

- Інформаційна  карта ліцензіата _______________________________________9-11

- Фінансовий  план  використання коштів для виконання інвестиційної

програми  на 2017рік_______________________________________________  12-16

- Фінансовий план використання  коштів  для виконання  інвестиційної

програми  та їх урахування  у  структурі тарифів  на 12 місяців____________ 17-19

- План  витрат  за  джерелами  фінансування  на виконання  інвестиційної

програми  для врахування  у  структурі  тарифів  на 12 місяців____________ 20-21

- Пояснення  до  фінансового  плану  використання  коштів  для виконання   інвестиційної  програми _____________________________________________22

- Мета  і завдання  програми___________________________________________23-24

- Основні  напрями  розвитку  комунального  підприємства ТВКГ___________ 25-26

- Опис  заходів  Інвестиційної  програми  комунального підприємства_______  26-32

- Аналіз впливу  результатів  реалізації  програми  на  структуру  тарифу  та  фінансово-господарську  діяльність  у  прогнозному  періоді  КП ТВКГ_____ 33

- Нормативні документи  щодо затвердження ПКД , копія звіту щодо

проведення  експертизи ПКД, зведений  кошторисний розрахунок, відомості

ресурсів _________________________________________________________ 34-218

- Комерційні пропозиції вартості лічильників __________________________ 219-220

- Рішення виконавчого комітету про підвищення  ефективності  експлуатації

приладів обліку  споживання води у житлових будинках  №704____________221

- Баланс (звіт про  фінансовий  стан)  за 2014-2016роки            __________    222-224

- Звіт про фінансові  результати за 2014- 2016 роки         _________________225 -227

1. ВСТУП

Інвестиційна  програма  комунального  підприємства  «Теплопостачання та водо- каналізаційне  господарство» з ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання на 2017 рік  розроблена  на підставі  постанов Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року №1198 «Про  затвердження  Правил  користування  тепловою  енергією», від 21.07.2005 року №630 «Про затвердження  Правил  надання  послуг з  централізованого  опалення, постачання  холодної  та  гарячої води  і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого  опалення, постачання  холодної  та  гарячої  води і  водовідведення», від 23.05.2012 №604 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії».

В основу  Інвестиційної  програми  комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо каналізаційне  господарство»  покладені  наступні  документи:

- енерго - та екологоефективна схема  теплопостачання  міста Южноукраїнська,              затверджена  рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від  04.10.2012 року  №716;

- програма  соціально-економічного  розвитку  міста  Южноукраїнська на  2016-2020 роки, затверджена  рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від  03.03.2016  року  №97;

- міська Програма  енергозбереження  в  сфері  житлово-комунального  господарства  міста Южноукраїнська на 2016-2020роки, затверджена рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від 24.12.2015 №22.

Інформаційна  картка  ліцензіата до  Інвестиційної  програми

на  2017 рік

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  ТА         ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ  ГОСПОДАРСТВО»

1.ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ПІДПРИЄМСТВО

| Назва підприємства | Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо- каналізаційне господарство» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 26.11.2002 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 55000 Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.Дружби народів,8 |
| Код ЄДРПОУ | 31948866 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, ліцензіата,посада | Потюк Василь Дмитрович, директор КП ТВКГ |
| Телефон, факс, Е-mail | (05136) 2-17-95,kptvkg@i.ua |
| Ліцензія на постачання теплової енергії | б/с переоформлено рішенням від 15.04.2016 №635, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії | б/с переоформлено рішенням від 15.04.2016 №635, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | б/с переоформлено рішенням від 15.04.2016 №635, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| Статутний фонд ліцензіата, тис.грн. | 35559,8 |
| Балансова вартість активів, тис.грн. на 01.12.2016р. | 35326,2 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн. (2014,2015,2016 роки) | 8353,0 |
| Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | 1. зменшення обсягів необлікованих втрат теплової енергії; підвищення ефективності використання енергоресурсів; впровадження сучасних ефективних приладів обліку споживання теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках та досягнення 100% обліку споживання теплової енергії |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі знаходиться ліцензіат | Є в наявності проектно-кошторисна документація, держекспертиза не проводилася у відповідності до п.10 абзац 4 Постанови КМУ від 26.08.2015 року №665 «Про внесення змін в Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1. Придбання приладів обліку теплової енергії і допоміжного обладнання 2. Встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Южноукраїнська |

3.ВІДОМОСТІ  ПРО ІНВЕСТИЦІЇ  ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ  ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. | 3610,056 |
| --- | --- |
| Власні кошти | 2858,56 |
| Позичкові кошти | 0,000 |
| Залучені кошти | 751,496 |
| Бюджетні кошти | 0,000 |
| Напрямки використання інвестицій (у% від загального обсягу інвестицій): | 100% |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та або комерційного обліку ресурсів | 100% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 |
| Інші заходи | 0,00 |

4. ОЦІНКА  ЕКОНОМІЧНОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість,грн. | 3208,939 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % | 6,0 |
| Дисконтний період окупності , роки | 9,0 |
| Індекс прибутковості | 1,087 |

Директор  _____________________             Потюк Василь  Дмитрович                                  (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

II. Мета  і завдання  програми

Комунальне  підприємство  «Теплопостачання та водо - каналізаційне  господарство»  здійснює   господарську діяльність  у  сфері  транспортування   та  постачання теплової енергії, а також забезпечення споживачів безперебійними  та якісними послугами  з  централізованого опалення,  гарячого та холодного  водопостачання, водовідведення. Підприємство планує  досягнення  цієї мети  шляхом  удосконалення  роботи  по  такому  напрямку, як  технічне  переоснащення житлових  будинків  з  встановленням  приладів  обліку  теплової енергії  та гарячої  води в житлових  будинках    міста Южноукраїнська.

Джерелом теплової  енергії  міста  Южноукраїнськ є  відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі  ВП ЮУ  АЕС.)  Комунальне  підприємство «ТВКГ»   надає  послуги  населенню, підприємствам, установам, організаціям  з теплопостачання, водопостачання  та водовідведення.

Згідно   рішення  виконавчого  комітету  Южноукраїнської  міської ради  від 05.03.2013 року  №117   комунальне  підприємство «Теплопостачання та водо- каналізаційне  господарство»   визначено  виконавцем  послуг  водопостачання, теплопостачання   та  водовідведення  по м. Южноукраїнську.

На  балансі  КП  ТВКГ  знаходяться  зовнішні  інженерні  мережі   теплопостачання  довжиною - 129,9км,  водопостачання  - 60,5км та  водовідведення – 85,7км,  тепло- розподільчі  пункти - 12 одиниць  та  каналізаційно-насосні  станції  - 3 одиниці.  КП ТВКГ  транспортує  та  постачає    теплову  енергію  в  будівлі  та  споруди.  Межею  продажу  теплової  енергії   є  сукупність  точок теплової мережі, обладнаних  вузлом  обліку, на  основі  показів  якого  проводяться  розрахунки  за  спожиту  теплову  енергію,  або  точка розподілу, визначена  в  договорі у  разі  відсутності  такого вузла.

Метою Інвестиційної програми  комунального підприємства «Теплопостачання  та  водо - каналізаційне  господарство» є:

- підвищення  фінансового  стану    підприємства;

- впровадження сучасних  ефективних  приладів  обліку   споживання теплової енергії в   багатоквартирних   житлових  будинках   та  досягнення  100% обліку  споживання  теплової енергії;

- підвищення  якості  продукції, послуг.

Результатами  реалізації заходів, передбачених інвестиційною програмою для громади міста  Южноукраїнськ  і сторонніх споживачів  є:

- забезпечення прозорості роботи підприємства та процедури формування тарифів, створення справедливої системи оплати за спожиті комунальні послуги, створення умов для економного використання ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів, що дозволить в майбутньому зменшити загальні витрати при  постачанні  теплової енергії та вплине на покращення рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату спожитих ресурсів.

III. Основні  напрями  розвитку  комунального підприємства «Теплопостачання та  водо каналізаційне  господарство»

Одними  із  основних  напрямків  розвитку  комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо - каналізаційне  господарство»  згідно  «Енерго-та  еколоефективної  схеми  теплопостачання  м.Южноукраїнська»,  затвердженої рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від  04.10.2012року  №716  є:

- зниження  втрат  при  постачанні  теплової енергії;

- оптимізація постачання   теплової енергії;

- розрахунки з споживачами  за  фактичне  постачання  теплової енергії .

Інвестиційна  програма  комунального  підприємства  «Теплопостачання та водо- каналізаційне господарство»  передбачає:

- впровадження  засобів  обліку  споживання  теплової  енергії  в  багатоквартирних житлових  будинках  міста Южноукраїнська;

- облік фактичних  витрат  теплової енергії.

IV. Опис  заходів  Інвестиційної  програми  комунального  підприємства «Теплопостачання  та водопровідно-каналізаційне господарство»

- Транспортування  теплової  енергії : технічне  переоснащення інженерних   вводів    з встановленням  приладів обліку теплової енергії   на опалення та гаряче водопостачання у  житлових  будинках   м.Южноукраїнська  Миколаївської області.

Підставою  для впровадження  заходів  за  цим  напрямком  є:

- Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  23 травня  2012 року  №604  «Про затвердження  порядку  використання  коштів, передбачених  у державному  бюджеті  за  програмою  «Облаштування  багатоквартирних  будинків  сучасними  засобами  обліку  і регулювання  води  та  теплової  енергії» та проект  Меморандуму про економічну і  фінансову  політику, погодженого  розпорядженням  Кабінету Міністрів  України  від  27.02.2015 року  №129-р, згідно з яким Україною  взято  зобов’язання  про досягнення  100% обліку  споживання  теплової енергії   до  кінця  2016 року.

- Програма  соціально-економічного  розвитку  міста  Южноукраїнська на  2016-2020   роки, затверджена  рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від  03.03.2016  року  №97.

- Міська Програма  енергозбереження  в  сфері  житлово-комунального  господарства  міста  Южноукраїнська  на  2016-2020роки» , затверджена  рішенням  Южноукраїнської  міської  ради  від 24.12.2015 №22.

- Ліцензійні  умови  з  постачання  теплової  енергії.

- Ліцензійні умови  на  транспортування  теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2. Опис заходу: технічне  переоснащення інженерних  вводів з  встановленням приладів обліку теплової енергії  і гарячого  водопостачання  житлових   будинків м.Южноукраїнська.

Існуючий  стан об’єкту  впровадження заходу.

У місті  Южноукраїнську  розрахунок витрат  теплової  енергії на опалення   багатоквартирних житлових  будинків  виконується   згідно  КТМ 204.

Для  визначення   фактичного  споживання теплової енергії   і гарячого водопостачання  у багатоквартирних житлових  будинках  планується     впровадження  приладів обліку  теплової енергії  на опалення та гаряче водопостачання.

Для цієї  мети, тобто, визначення  фактичного  споживання  теплової енергії  на опалення  і  гаряче   водоспоживання   в  житлових  будинках                                        м. Южноукраїнська  запроектовані    ультразвукові  прилади обліку  марки  Ергомера 625.С, які   включені  в  Держреєстр  України. Теплолічильники  Ергомера -625.С , живляться від електромережі  змінного струму 220В. За допомогою цих теплолічильників можливо забезпечити  вимір і індикацію:

- кількості спожитої теплової енергії;

- середніх значень температури;

- об'ємного і масового значення кількості середовища;

- сумарного часу коректної роботи, відсутності вимірів, перевищення максимальних витрат.

Також можливо забезпечити зчитування і передачу архіву даних з пам'яті лічильника через інтерфейс і підключений GSM модем. За допомогою програмного забезпечення на комп'ютері можливо формувати протоколи подій, з розшифруванням нештатних ситуацій, і звіти про споживання теплової  енергії за певний проміжок часу.

Ультразвуковий лічильник має високу точність і широкий діапазон вимірів: min витрати від 0,028  до 11,2 м3/год, max витрати від 1,4 до 560 м3/год.,  мінімальні витрати не створюють гідравлічний опір, відображають миттєву витрату, зберігають дані про споживання в архіві і мають тривалий термін служби.

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  23 травня  2012 року  №604  «Про затвердження  порядку  використання  коштів, передбачених  у державному  бюджеті  за  програмою  «Облаштування  багатоквартирних  будинків  сучасними  засобами  обліку  і регулювання  води  та  теплової  енергії»  розроблені  проекти  на   технічне  переоснащення інженерних   вводів  з встановленням  приладів обліку теплової енергії і гарячого водоспоживання  у  житлових  будинках   м.Южноукраїнська  Миколаївської області.

На  кожний  житловий  будинок міста розроблений  робочий  проект  на вищевказані  роботи  за  адресами -  33 одиниці  житлових  будинків,  в  яких    планується  встановлення тепловодолічильники обліку теплової  енергії і гарячого водоспоживання 33 одиниці (витратомірні пристрої гарячого водопостачання - 68 од. та теплової енергії - 66 од.) .  Кількість  приладів  обліку  залежить  від  кількості  вводів  трубопроводів  опалення  і гарячого водоспоживання   у  житлові будинки. Прилади  обліку  теплової енергії і гарячого водопостачання  встановлюються в  житлових  будинках   міста  Южноукраїнська за адресами:

| № з/п | Адреси житлових будинків м.Южноукраїнська Миколаївської області | Витратомірні пристрої ГВП, шт. | Витратомірні пристрої теплової енергії, шт. | Тип приладу обліку, діаметр | Кіль- кість тепло-водо- лічиль-ників, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Діаметр, мм | Кількість, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вул.Дружби Народів, 1/3/5 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 2 | Вул.Дружби Народів,4 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 3 | Вул.Дружби Народів,6 | 32 | 2 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 4 | Б-р Курчатова,7 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 5 | Вул. Олімпійська,3 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 6 | Вул.Дружби Народів,31/31а | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 7 | Вул.Дружби Народів,35 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 8 | Вул.Дружби Народів,42 | 50 40 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 9 | Вул.Дружби Народів,46 | 40 | 2 | 65 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 10 | Вул.Енергобудівни-ків,17/Дружби Народів,50 | 50 40 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 11 | Вул. Молодіжна, 11,13,15 | 50 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 12 | Пр.Незалежності, 17 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 13 | Пр.Незалежності, 27 | 50 32 | 1 1 | 65 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 14 | Пр.Незалежності, 31 | 50 40 | 1 1 | 65 | 4 | Ергомера-625.С | 1 |
| 15 | Пр.Незалежності, 33 | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 16 | Пр.Незалежності, 33,а | 40 32 | 1 1 | 32 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 17 | Б-р Цвіточний,2 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 18 | Б-р Цвіточний,2а | 32 | 2 | 32 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 19 | Б-р Цвіточний,8 | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 20 | Б-р Цвіточний,11 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 21 | Б-р Цвіточний,12 | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 22 | Вул.Набережна Енергетиків,21 | 50 40 | 2 2 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 23 | Вул.Набережна Енергетиків,27 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 24 | Пр.Незалежності, 12/ Соборності,6 | 65 50 | 1 1 | 80 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 25 | Б-р Шевченко,3 | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 26 | Вул.Енергобудівни-ків,6 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 27 | Вул.Молодіжна,5 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 28 | Вул.Молодіжна,7 | 40 | 2 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 29 | Вул.Молодіжна,7а | 32 | 2 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 30 | Пр.Незалежності, 24 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 31 | Вул.Набережна Енергетиків,37 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 32 | Вул.Набережна Енергетиків,43 | 40 32 | 1 1 | 50 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
| 33 | Вул.Набережна Енергетиків,45 | 40 32 | 1 1 | 40 | 2 | Ергомера-625.С | 1 |
|  | Всього |  | 68 |  | 66 |  | 33 |

У  м. Южноукраїнську  житловий  фонд  комунальної  власності  складається з  128-ми   житлових  будинків.   Згідно рішення  виконавчого комітету Южноукраїнської  міської  ради  від   14.10.2004 року  №704  будинкові  прилади   обліку  холодного  та  гарячого  водопостачання  з врахуванням запірної  арматури та інших  запірних  пристроїв  знаходяться на балансі  комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо - каналізаційне  господарство».

Прилади  обліку теплової  енергії в  багатоквартирних  будинках  відсутні, на  сьогоднішній  час  витрати  теплової енергії  на  опалення  визначаються    згідно КТМ 204.  Лічильники по  обліку  гарячої  води   механічні,  клас  точності низький. Тому  ефективність механічних  лічильників  є  низькою, і як наслідок,  КП ТВКГ несе  збиток  від не облікованих втрат  теплової енергії .

Заміна  механічних лічильників  на  ультразвукові відноситься  до  найбільш  ефективних   заходів, які  дозволять  визначити  фактичне споживання теплової енергії   в  багатоквартирних житлових  будинків  міста.

Згідно  постанови Кабінету  Міністрів  України  від 03.10.2007 року №1198  «Про затвердження  Правил  користування  тепловою  енергією»  необхідна  установка   та  експлуатація  приладів  комерційного  обліку  теплової  енергії. Прилади комерційного  обліку  теплової  енергії  в  діючій  системі  теплопостачання,  які  використовуються  для  розрахунків  за  теплову  енергію між теплопостачальною  організацією  та  споживачем, повинна  придбати  і  встановити  теплопостачальна  організація.  Облік  обсягу  споживання  теплової  енергії  і параметрів  теплоносія  ведеться  на  межі  балансової  належності  теплових  мереж  теплопостачальної організації  та  споживача  або  за  домовленістю  сторін  в іншому  місці. Межею продажу теплової енергії є  сукупність  точок теплової мережі, обладнаних вузлом обліку, на основі  показів  якого  проводяться  розрахунки  за  спожиту теплову  енергію.

Згідно розробленого  проекту прилади обліку теплової енергії  на  опалення та гарячу  воду   встановлюються в  індивідуально-теплових  пунктах (далі ІТП).  ІТП  знаходиться  в  підвальних  приміщеннях житлових  будинків,  в  які  вхід  заборонений, крім  обслуговуючого  персоналу.  В  ІТП    житлових  будинків  встановлюються  вузли  обліку теплової  енергії  на  трубопроводах  опалення  та  гарячої  води.  Джерелом виробництва теплової  енергії   є  ВП ЮУ АЕС.

Проектні  рішення забезпечують:

-   облік  теплової енергії, спожитої   об’єктом  ( на   ГВП –протягом

року, на опалення – протягом  опалювального сезону).

Вузли  обліку  призначені  для обліку  теплової  енергії  та гарячого  водопостачання.

Метою  встановлення  вузла обліку  є:

1. упорядкування   розрахунків,  фінансових  взаємовідносин  між теплопостачальною  організацією  та  споживачем  теплової енергії  та гарячого водопостачання;

2. контроль за тепловим режимом  роботи  системи  теплоспоживання та системи  ГВП;

3. контроль за  витратами мережної води   та гарячої  води в трубопроводах;

4. вимір  і реєстрація  температури  води в трубопроводах;

5. вимір і реєстрація об’єму  споживання  теплової енергії.

Для  реалізації функції  системи обліку  теплової енергії  в системі   теплопостачання  житлових  будинків  проектом  застосовуються  лічильник тепло-водоспоживання   Ергомера-625.С  з  ультразвуковим  витратоміром.

Теплолічильники Ергомера -625.С   призначені  для  виміру  спожитої  кількості   теплової енергії  в  системі   теплоспоживання, об’єму  і об’ємних витрат  теплоносія, який  подається  в  подавальному  і зворотного    трубопроводах  і різниці  цих  температур,  теплової потужності,  кількості  часу  напрацювання, індикації  виміряних  величин ( спожита теплова енергія, миттєва потужність,  поточний об’єм теплоносія,  миттєві  витрати  теплоносія, температура  подачі теплоносія, температура  зворотного теплоносія), а  також  поточного  часу, дати  і службової інформації.

Облік  кількості теплової енергії  і об’єму  теплоносія  проводиться  по  показанням.

Оплата за  теплову енергію  здійснюється  за фактичними  показаннями встановлених приладів обліку з моменту прийняття їх в експлуатацію.

Метою впровадження  лічильників  є зниження рівня конфліктності між споживачем та теплопостачальною  організацією, попередження виникнення заборгованості за користування тепловою  енергією, зменшення кількості судових спорів, врегулювання інших правовідносин між виконавцями та споживачами послуг.

Завданням є попередження несанкціонованого самовільного втручання в системи централізованого опалення житлових будинків  та  зменшення  не облікованих  втрат  теплової  енергії,  що  приводе  до  збитковості підприємства.

Визначення альтернативних способів досягнення цілей :  альтернативи відсутні.

Досягнення  цілей у разі  встановлення  лічильників:

- зниження рівня конфліктності між споживачем та виконавцем послуг;

- фактичне  споживання теплової енергії  на  опалення  та   гарячої води   у житловому  фонді.

Очікувані результати  вигод та витрат:

| Сфера інтересів | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Інтереси підприємства – надавач послуг | Упорядкування розрахунків, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачем тепло-водопостачання | На обслуговування, експлуатацію, на повірку та ремонт |

Джерело  фінансування заходу :  амортизаційні  відрахування  та інші залучені кошти, що підлягають поверненню.

Вартість планових амортизаційних  відрахувань  по  лічильникам  складатиме  714,64 тис.грн., строк експлуатації  4 роки.

Економічний ефект  -  714,64 тис.грн.

При  кошторисній  вартості  проекту   3610,056   тис.грн.  амортизаційні надходження  складуть   2858,56 тис.грн. та  інші залучені кошти, що підлягають поверненню -   751,496 тис.грн.

| Зведений кошторис по об’єкту | 4332,067 тис.грн. |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ №12 (проектні роботи та експертиза) | Не включені у зведений кошторис | Роботи профінансовані УЖКГБ Южноукраїнської міської ради у 2016 році згідно договору |
| ПДВ | 722,011 тис.грн. |  |
| Кошторисна вартість проекту без розділу №12 та ПДВ : | 3610,056тис.грн. |  |
| Амортизаційні відрахування | 2858,56 тис.грн. |  |
| Інші залучені кошти , що підлягають поверненню | 751,496 тис.грн. |  |

Строк окупності (місяців) складає:

О= 2858,56/714,64 = 4 роки   або  48 місяців

У 2017 році  буде  встановлено ультразвукових  тепловодолічильників  у комплекті  з витратомірними пристроями на опалення та гаряче водопостачання  33 одиниці  у  33-х   житлових будинках. Роботи  будуть  проводитися  підрядним  способом.

Розрахунок  прогнозованих  показників  ефективності заходу інвестиційної програми

Технічне  переоснащення інженерних  вводів з  встановленням приладів обліку теплової енергії  і гарячого водопостачання  житлових   будинків м.Южноукраїнська

Інвестиційні  витрати  -  3610,056 тис.грн. (CF)

Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів –

714,64  тис.грн. (І)

Ставка дисконтування – 12,5 % (r)

Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу інвестиційної програми відображається в додатку «Оцінка економічної ефективності інвестиційної  програми» з використанням функції ВСД програмного комплексу EXEL.

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО        «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ      ГОСПОДАРСТВО»

55000  Миколаївська  область  м.Южноукраїнськ  вул.Дружби народів,8      тел./факс  (05136) 2-17-95  п/с 37  ЄДРПОУ 31948866,  ІПН 319488614095,    Свідоцтво   №20105561

Нарахування  амортизації  основних  засобів

| Номенклатурна група | Залишкова вартість на 30.09.2016 рік | Амортизаційні відрахування за 2014,2015, 2016 роки |
| --- | --- | --- |
| Транспортування та постачання теплової енергії | 19569000 | 2858560 |
|  | 19569000 | 2858560 |

Директор   КП  ТВКГ                                                           В.Д.Потюк

Головний економіст    КП ТВКГ                                          О.М.Комарова

Головний бухгалтер  КП ТВКГ                                           А.М.Задорожнюк

Інформація  про  проектну  документацію

«Технічне  переоснащення інженерних  вводів з  встановленням приладів обліку теплової енергії  і гарячого водопостачання  житлових   будинків                                м. Южноукраїнська  Миколаївської  області».

Експертиза проектно-кошторисної документації  не  проводилася у  відповідності  до  п.10 абзац 4 Постанови  КМУ  від  26.08.2015 року  №665  «Про  внесення  змін  в Порядок  затвердження  проектів  будівництва  та  проведення  їх  експертизи».

Проектно-кошторисна  документація  розроблена  на  кожний  житловий  будинок, вартість кошторису   на  кожний  житловий  будинок складає  до  300тис.грн.