Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради

від «_23_»___01____2017_ № __518_____

1. Завдання Програми

| № з/п | Назва об’єкта | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис. грн | Пропозиції прогнозних обсягів фінансування по роках, в тому числі (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Розвиток, соціальна інфраструктура та дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Оновлення Генерального плану міста, проведення містобудівного моніторінгу та внесення змін до містобудівної документації | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Будівництво скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка м. Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нове будівництво. Южноукраїнський міський історичний музей в т. ч. розробка ПКД | Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1200,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 30 | Будівництво полігону твердих побутових відходів на базі смітт’єпереробного комплексу в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 31500,0 | 1000,0 | 7700,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |
| 31 | Нове будівництво, реконструкція міського цвинтаря (розширення) в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
| 32 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення адміністративно–виробничих будівель та об’єктів соціальної інфраструктури міста в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 33 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення житлових будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнськ Миколаївської області в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 34 | Нове будівництво. Спортивна зала в гімназії №1 за адресою бульвар Курчатова, 6 м. Южноукраїнська в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 3000,0 | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 550,0 |
| 35 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єкта незавершеного будівництва “Дитяча лікарня” під адміністративну будівлю, яка розташована за адресою: вул. Паркова, 8 міста Южноукраїнська в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500,0 | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць, доріг, автостоянок та майданчиків для паркування легкових автомобілів у місті Южноукраїнська в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000,0 | 5000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 37 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах міста в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкція, капітальний ремонт міського фонтану в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 39 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт соціального притулку для бездомних та бродячих тварин в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 900,0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 40 | Капітальний ремонт рятувальної станції в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нове будівництво. Приміщення для резервного енергозабезпечення (дизельного генератора) по вулиці Миру,3 у м. Южноукраїнську Миколаївської області в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкція будівлі по бульвару Шкільному,10 у м. Южноукраїнську Миколаївської області в т. ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000,0 | 350,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2450,0 |
| 43 | Нове будівництво. Добудова об’єкту незавершеного будівництва виробничо-технічного комплексу «Берізка» розташованого за межами населеного пункту в межах території Костянтинівської селищної ради в Арбузинському районі Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Реконструкція доріг міста з влаштуванням велосипедних доріжок у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 1000,00 | 0 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури 6-го мікрорайону м. Южноукраїнська Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури малоповерхової забудови в районі вулиці Степова у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Нове будівництво теплиць у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 5000,00 | 0 | 500,00 | 4500,00 | 0 | 0 |
| 48 | Нове будівництво хлібопекарні у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 10000,00 | 0 | 1000,00 | 9000,00 | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкція доріг міста з влаштуванням паркувальних карманів у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 1000,00 | 0 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних майданчиків та стадіонів загальноосвітніх шкіл у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення загальноосвітніх шкіл у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 30000,00 | 0 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення дошкільних навчальних закладів у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 30000,00 | 0 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення позашкільних навчальних закладів у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 55 | Нове будівництво автомобільної дороги на дільниці від вулиці Набережна Енергетиків до міського пляжу в м. Южноукраїнськ Миколаївської області у т. ч. розробка ПКД та проведення ії експертизи | УЖКГБ | 2017-2020 | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 5000,00 | 0 | 2000,00 | 3000,00 | 0 | 0 |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради	   	                                                                                                 М. В. Бацман