У К Р А Ї Н А

#### ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

## МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РІШЕННЯ

від  __23_   ___03_____ 2017 №  __566__

___23___сесії ___7______скликання

Про затвердження Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»

Стратегію сталого розвитку  «Україна – 2020», затверджено Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015.

Це нова українська ідея – ідея гідності, свободи і майбутнього.

Громадяни України довели і продовжують у над тяжких  умовах доводити, що саме гідність є базовою складовою характеру Українського народу.

Україна переходить в нову епоху історії і Український народ отримує унікальний шанс побудувати нову Україну.

Мета реалізації  Стратегії полягає у впровадженні в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я  людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів.

Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни.

Керуючись ст.25, п. 30 ст. 26, п.5 ст.60 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування в  Україні», відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради                від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, відповідно до  рішень Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 № 564 «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та затвердження складу Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську» та від 23.03.2017 № 565  «Про затвердження переліку об'єктів інвестування», для створення всіх потрібних засобів щодо реалізації Стратегії сталого розвитку  «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015, з метою створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста Южноукраїнська,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» (додаток).

2. Конкурсній комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську (Мустяца) провести в термін до19.04.2017 інвестиційний конкурс з визначення кращої пропозиції щодо об’єкта інвестування.

3. Надати управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (Божко) повноваження укласти інвестиційний договір з переможцем інвестиційного конкурсу.

4. Контроль за повнотою та своєчасністю реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» покласти на управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (Божко) та управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради (Петрик).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою,  розвитку громади, децентралізації, інновацій та інвестицій (Зеленюк),  першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   Мустяцу Г.Ф. та   заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    Кольчака О.М.

Міський голова				            	В.К. Пароконний

Петрик

2-11-24

Додаток

до рішення Южноукраїнської

міської ради

від _23.03.__2017 № 566_

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗБУДОВА

ОБ’ЄКТУ «КРИТИЙ РИНОК»

І. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ

Об’єкт комунальної форми власності  «Критий ринок», розташований за адресою: Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, 19 Б (Будівля «Критий ринок А-2Н», адміністративно-побутовий корпус АБК-В-2н, навіс-Б-1, бетонне, асфальтове вимощення № I-XII, газони, фонтан-№ 15, підпірна стінка-№16-21, огородження, ворота, та інші об’єкти благоустрою згідно з технічним паспортом, виготовленим комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» від 31.05.2013 №134).

Технічні характеристики ринку по вул. Дружби Народів, 19б, згідно з планом території ринку, затвердженим рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.07.2014 № 1329:

Площа земельної ділянки ринку на вул. Дружби Народів, 19б – 3,1684 га;

Кількість  торгових місць  - 1200 од., торговельна площа – 4750 кв.м. та 214 м.п.;

Загальна площа АБК (з вбудованим туалетом) -  263,7 кв.м.;

Загальна площа будівлі торгового  павільйону - 2273,3 кв.м.;

Площа стоянки - 522,5 кв. м, 50 місць для розміщення  автотранспортних засобів

Площа земельної ділянки торговельного майданчику «Привокзальний ринок»   об’єкту «Критий ринок»  на вул. Дружби Народів, розташованої між об’єктом «Критий ринок» та виробничо-адміністративною будівлею «Чайка»– 0,5 га..

2. ІСНУЮЧИЙ СТАН

Об’єкт  «Критий ринок» придбаний у Фонду державного майна України у власність територіальної громади міста Южноукраїнська у 2004 році.

З того часу ринок тільки втрачав своє лице як важливий об’єкт соціального значення. Зношувались і не відновлювались його основні засоби. Наразі, підвальна частина головного корпусу будівлі потребує капітального ремонту і заміни холодильного обладнання. Сама споруда теж потребує виконання відновлювальних робіт.

Є реальна потреба подолання стихійної торгівлі поряд з об’єктом «Критий ринок», а головне – необхідно з «ринку одного дня», як це є наразі, трансформувати його в  «Ринок роботи 6 днів на тиждень», як це, зокрема, є у місті Вознесенську на тій самій  автодорозі республіканського значення.

До цього часу спроби вирішити проблему старіючого ринку в спосіб його передачі в оренду не дали свого позитиву, навпаки, ринок продовжував руйнуватись. І це не дивно. Існуюче  Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затверджене рішенням Южноукраїнської міської ради від 14.07.2011 №266, навіть, при конкурсній передачі ринку в його оренду дає змагання тільки по орендній ставці, яка по її суті не може спонукати орендаря до внесення так потрібних інвестицій в розвиток ринку.

Такий висновок зроблено в результаті проведення низки «круглих столів» за участі всіх причетних осіб до ринкової сфери послуг міста.

3. МЕТА ПРОЕКТУ

Зацікавити інвестора відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності у місті Южноукраїнську, затвердженого рішення Южноукраїнської міської ради від «___» _______ 2017 №____, яке набуває своєї чинності,  вкладати кошти в розвиток об’єкту «Критий ринок» аби привести його наявні основні засоби і територію до стану задоволення потреб громади в більш широкому асортименті продуктів і товарів з їх кращою якістю та з меншою ціною. Важливою складовою мети вважати вимогу Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», де її вектором, зокрема, визначено, що “безпека життя та здоров’я людини неможлива без доступу до безпечних харчових продуктів та промислових товарів ”. Також вирішити супутні проблемні питання мешканців міста щодо санітарного стану і екології цього об’єкту.

4. ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ВКАЗАНОЇ МЕТИ

Це, перш за все, обов’язкові умови до потенційного інвестора відновити існуючий стан основних засобів об’єкту «Критий ринок» та впорядкувати торгівельні ряди на його внутрішньому дворі аби сприяти зменшенню обсягів стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

По-друге, це конкурсне ставлення до потенційного інвестора за привабливістю його інвестиційного внеску в не менш вагому частку розвитку цього об’єкту. До пропозицій потенційного інвестора, буде враховано, як і в який спосіб він запропонує досягати поставлену мету на всій території ринку. Як інвестор змінить існуючу інфраструктуру ринкової торгівлі на нову, більш якісну і більш безпечну користь соціально доступного обслуговування всього міста.

Окремою вимогою до потенційного інвестора буде реалістичність засобів, які він запропонує аби за 1-2 роки вивести ринкову діяльність вказаного об’єкту з 1 дня роботи, на 3, 4 , а потім і 6 днів на тиждень. Одночасно буде потреба за рік-півтора роботи створити умови для ліквідації розростання основного середовища стихійної торгівлі поряд з ринком.

Додатковою вимогою, ставиться завдання до інвестора запропонувати місту зразок і реальність засобів виконати поставлену мету в кращий та більш дієвий спосіб її досягнення.

В свою чергу, Южноукраїнська міська рада за її міською програмою «Механізм стримувань і противаг як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженою рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199 (далі – Програма), здійснить стимулювання до 20% впровадження реальних заходів інвестора, як тільки він надасть свій план дій і почне його реалізовувати.

Наприклад, по розділу «обов’язкові умови» за названою Програмою міська рада профінансує створення денної автостоянки для торговців поряд з ринком, по розділу «окремі вимоги» виконає роботи по влаштуванню заїзду автотранспортних засобів на територію об’єкту «Критий ринок» з республіканської автодороги.

У разі погодження і здійснення реальних кроків інвестиційної участі у відновленні основних засобів об’єкту «Критий ринок» по цьому Проекту в сумі                            100 тис. умов. од.  або до 4,0 млн. грн. на протязі терміну виходу на «Ринок – 6 днів» з урахуванням вкладених інвестицій у вигляді (коштів, майна та інших засобів, виконання робіт, товарів і послуг), за відповідним договором міська рада надасть можливість інвестору здійснити ринкову забудову вільної території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, з подальшим упорядкуванням права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин.

Головне - це виведення ринку зі збиткового стану, його повна завантаженість протягом 6 днів на тиждень, з використанням вільної території.

Вказане має бути задекларовано у відповідних намірах під належно оформлену договірну  гарантію.

Питання щодо подальшого управління (використання) інвестиційним (-ого) об’єктом (-у), вирішуватиметься в залежності від якості виконання інвестором умов інвестиційного договору, з урахуванням вимог чинного законодавства. Це питання виноситься в конкурсні пропозиції та може буди одним із розділів інвестиційного договору.

Термін реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» складає 15 років.

ІІ. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

(поставка майна, фінансування робіт, товарів та послуг)

| №з/п | Заходи | Фінансування | Сума вкладень, тис. грн.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок» | Інвестиційні кошти | 800 |
| 2 | Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі «Критий ринок» | Інвестиційні кошти | 200 |
| 3 | Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць | Інвестиційні кошти | 500 |
| 4 | Відновлення технологічного холодильного обладнання | Інвестиційні кошти | 2100 |
| 5 | Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості | Інвестиційні кошти | 400 |
| 6 | Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги | Міський бюджет | 2500 |
| 7 | Ліквідація основного середовища розростання стихійної торгівлі поряд з ринком, шляхом облаштування торговельного майданчику «Привокзальний ринок» об’єкту «Критий ринок» | Міський бюджет, інвестиційні кошти | 350/350 |
| 8 | Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі пр. Соборності | Міський бюджет | 300 |
| 9 | Розбудова ринкової інфраструктури на вільній території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, з подальшим упорядкуванням права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин | Інвестиційні кошти | 11000 |
| ВСЬОГО: |  |  | 18500 |
| - в тому числі кошти інвестора |  |  | 15350 |
| - кошти міського бюджету |  |  | 3150 |

* Розмір капіталовкладень може змінюватись (уточнюватись)

Оскільки кошти знецінюються, то основним критерієм будуть слугувати обсяги фізичного відновлення основних засобів, при цьому обсяг коштів по їх відновленню прописується як орієнтир потрібного відновлення. До 15 млн. грн. відносяться всі заходи (майно, роботи, товари та послуги, що буде вкладати інвестор та інша ефективність, яку буде реалізовувати інвестор на основному майданчику, на вільній площі в 1,3 га та з іншого, що він запропонує на конкурсі. Вказані 9 позицій можуть бути протрактовані інвестором на розсуд запропонованої ним пропозиції.

ІІІ. НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

тис. грн. на рік

| № з/п | Заходи | Сума надходжень до міського бюджету, * |
| --- | --- | --- |
| 1 | У разі якщо інвестором буде вкладено кошти у відновлення основних засобів об’єкту «Критий ринок» в сумі 100 тис. умов. од. або до 4,0 млн. з урахуванням вкладених інвестицій у вигляді (коштів, майна та інших засобів, виконання робіт, товарів і послуг), за відповідним договором міська рада надасть можливість інвестору здійснити ринкову забудову вільної території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, з подальшим упорядкуванням права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин. | 194,4 |
| 2 | Земельна ділянка, площею 0,5 га, для розміщення торговельного майданчика «Привокзальний ринок» об’єкту «Критий ринок» | 30,7 |
| Всього на рік |  | 225,1 |

* розраховано, виходячи розміру ставки орендної плати 1% від нормативної грошової оцінки землі (для реалізації інвестиційних проектів, затверджених рішенням Южноукраїнської міської ради)

- ІV. ПЛАН –ГРАФІК   РЕАЛІЗАЦІЇ    ПРОЕКТУ

- Реалізація проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов’язаних із реконструкцією, введенням в експлуатацію та організацією надання послуг об’єктом «Критий ринок» 6 днів на тиждень.

- Перший етап:

- Передача в управління (користування) об’єкта «Критий ринок» інвестору на строк 15 років з встановленням плати за користування вказаним вище майном  недостаючі кошти для утримання 3 штатних одиниць КП «Критий ринок м. Южноукраїнськ» або до 15 тис. грн. в місяць. (плата може переглядатись). Всі витрати пов’язані з утриманням об’єкту  «Критий ринок» несе інвестор. Інвестор забезпечує працевлаштування працівників КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» без погіршення умов оплати праці.

- Фінансування видатків, пов’язаних  з підготовкою проектно-кошторисної документації  для реконструкції об’єкту «Критий ринок» та  розбудови об’єкту «Критий ринок».

- Другий етап:

Внесення інвестицій учасниками проекту з метою фінансування видатків на роботи пов’язані із проведенням реконструкції будівлі об’єкту «Критий ринок», розбудовою ринкової інфраструктури, із закупівлею нового технологічного холодильного обладнання, будівництвом торговельного майданчика «Привокзальний ринок», із будівництвом заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги, влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі   пр. Соборності.

Третій етап:

Розбудова ринкової інфраструктури на вільній території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в  1,3 га.

Четвертий етап:

Введення збудованих об’єктів в експлуатацію та впорядкування землевпорядної документації.

П’ятий етап:

Розподіл між учасниками інвестиційного проекту результатів спільної реалізації проекту, шляхом оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, реалізація маркетингового плану.

Практична діяльність реалізації інвестиційного проекту розпочнеться з дати затвердження Южноукраїнської міською радою інвестиційного договору та  договору соціального партнерства.

В період проведення робіт по введенню об’єкта в дію, інвестор активно налагоджуватиме ділові стосунки із виробниками та постачальниками продукції, створить друковану рекламну продукцію, розпочне рекламну компанію.

Термін реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» складає 15 років.

| Заходи | І рік | ІІ рік | ІІІ рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок» |  | 100% |  |
| Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі «Критий ринок» | 20% | 30% | 50% |
| Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць | 20% | 30% | 50% |
| Відновлення технологічного холодильного обладнання | 100% |  |  |
| Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості | 50% | 50% |  |
| Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги | 50% | 50% |  |
| Ліквідація основного середовища стихійної торгівлі поряд з ринком шляхом облаштування торговельного майданчику «Привокзальний ринок» об’єкту «Критий ринок» | 50% | 50% |  |
| Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі пр. Соборності | 50% | 50% |  |
| Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельної ділянки вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок» |  | 20% | решту- протягом 10 років) |

- V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

В результаті реалізації проекту буде за кошти інвестора: виконано реконструкцію наявної  будівлі об’єкту «Критий ринок», відновлено технологічне холодильне обладнання, здійснено облаштування внутрішнього двору «Критого ринку»; за кошти міського бюджету та інвестора: побудовано торговельний майданчик «Привокзальний ринок» об’єкту «Критий ринок»; за кошти міського бюджету: побудовано заїзд на «Критий ринок» з республіканської автодороги, влаштовано місця для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі проспекту Соборності, які залишаться у власності територіальної громади міста Южноукраїнська.

В разі якщо інвестором буде вкладено кошти   у відновлення основних засобів об’єкту «Критий ринок» в сумі 100 тис. умов. од.  або до 4,0 млн. грн., з урахуванням вкладених інвестицій у вигляді (коштів, майна та інших засобів, виконання робіт, товарів і послуг), за відповідним договором міська рада надасть можливість інвестору здійснити ринкову забудову вільної території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, з подальшим упорядкуванням права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин. (власність інвестора).

В результаті реалізації проекту буде збережено робочі місця працівників, які  працювали в КП «Критий ринок м. Южноукраїнська», інвестор гарантуватиме створення близько 100 нових робочих місць (наймані працівники інвестора, працівники задіяні в розбудові ринку та нові торговельні місця).

Таким чином, в результаті реалізації вищезазначених заходів буде досягнуто розвиток ринкової інфраструктури,  відновлено об’єкт «Критий ринок», подолано збитковість діяльності з надання в оренду торгових площ,  збільшено асортимент товарів, покращення їх якості, створено нові робочі місця  та подолано стихійну торгівлю.

Основні критерії визначення інвестора :

1. Найкращі умови використання об’єкту інвестування «Критий ринок»,  його повна завантаженість протягом 6 днів, з використанням вільної території, для надання послуг щодо задоволення громадських послуг.

2. Інвестор вкладатиме достатні кошти для відновлення занедбаного стану основних засобів об’єкту «Критий ринок».

3. Найбільш вигідна та надійна схема реалізації інвестиційного проекту, розмір інвестицій (капіталовкладень в реконструкцію, перебудову модернізацію (тощо), інтенсивність фінансування інвестицій.

4. Відповідність заявки та пропозиції основним умовам інвестиційного конкурсу. Змінить існуючу інфраструктуру ринкової торгівлі на нову, більш якісну і більш безпечну користь соціально доступного обслуговування всього міста.

5. Дотримання  вимог експлуатації об’єкту, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, вимог Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», де її вектором зокрема визначено, що «безпека життя та здоров’я людини неможлива без доступу до безпечних харчових продуктів та промислових товарів».

6. Збереження робочих місць, безпечних умов праці та створення нових робочих місць.

7. Ліквідація основного середовища розростання несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих територіях об’єкту «Критий ринок» в спосіб їх включення (привокзальна територія) до  основної території об’єкту «Критий ринок».

8. Додатковими критеріями є: досвід роботи і репутація на вітчизняному ринку.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				О.М. Кольчак