|  |  | П Л А Н роботи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2018 рік |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування робіт, заходів | Обсяг фінансування, тис.грн. | Потреба коштів на 2018 рік | Термін виконання робіт | Проблемні питання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | Поводження з відходами в місті, відповідно до ЗУ "Про відходи" | 0,00 | 7432800,00 |  |  |
| 1. | Облаштування пункту сортування відходів на полігоні ТПВ, в тому числі: | 0,00 | 7260000,00 |  |  |
|  | придбання та встановлення ангару для тимчасового зберігання відсортованих відходів |  | 1400000,00 | серпень | Приміщення для складування та зберігання відсотрованих відходів |
|  | придбання та встановлення сортувального комплексу |  | 4870000,00 | вересень | Комплекс для сортування сміття |
|  | придбання електричного вилочного навантажувача |  | 360000,00 | жовтень | механізм для перевезення відсортованих відходів до ангару |
|  | придбання фронтального навантажувача |  | 630000,00 | жовтень | механізм для навантаження несортованого сміття в бункер сортувального комплексу |
| 2. | Завезення та планування ґрунту на заповненій відходами карті полігону ТПВ |  | 150000,00 | липень | Отримання додаткового резерву для захоронення органічних відходів, отриманих після сортування |
| 3. | Облаштування приміщень для тимчасового зберігання небезпечних відходів в нежитловій будівлі ВТК «Берізка» |  | 22800,00 | червень | Зберігання ламп, батарей, акамуляторів та ін. |
| ІІ. | Проведення поточних ремонтів | 1269100,00 | 1424198,00 |  |  |
| 1. | Ліквідація усідань і проломів проїзної частини доріг загального користування гарячою асфальтобетонною сумішшю | 661000,00 |  | квітень, травень | ямковий ремонт 1766,5 м2 полотна доріг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття з застосуванням холодної бітумно-мінеральної суміші | 198100,00 |  | квітень, травень | ямковий ремонт 640,2 м2 полотна доріг |
| 3. | Нанесення або відновлення дорожньої розмітки на вулицях | 50000,00 | 90000,00 | травень, червень | віднослення 2,6 км дорожньої розмітки |
| 4. | Поточний ремонт з суцільним фарбуванням МАФ на об’єктах благоустрою |  | 127000,00 | квітень, травень | Фарбування контейнерів, урн, ємностей для піску, МАФ на дитячих майданчиках, ремонт брусу та фарбування лав |
| 5. | Поточний ремонт кабельних мереж вуличного освітлення |  | 19000,00 | липень-листопад | Ремонт 170 м/п кабелю |
| 6. | Поточний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Маяковського (від в’їзду до криниці) | 60000,00 |  | травень | влаштування пандусів |
| 7. | Проведення робіт з благоустрою території "Критого ринку" | 300000,00 |  | червень, липень |  |
| 8. | Виправлення та заміни пошкоджених труб водостоків, решіток, рам |  | 166000,00 | червень-жовтень | Виготовлення та заміна 7 решіток водоприймальних колодязів, заміна 35 дощоприймачів |
| 9. | Заміні та встановленні технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки) |  | 209100,00 | червень-жовтень | Придбання та заміна 100 дорожних знаків |
| 10. | Поточний ремонт сходів (спуск до міського пляжу) |  | 327608,00 | червень | Ремонт поверхні сходів 196 м2 |
| 11. | Поточний ремонт пішохідних доріжок по місту |  | 485490,00 | червень-жовтень | Ремонт поверхні тротуарів 1400 м2, заміна 500 м/п поребриків |
| ІІІ. | Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин в місті | 0,00 | 593800,00 |  |  |
| 1. | Виготовлення та встановлення додаткових вольєрів 10одиниць, 30-ти будок та 10 піддонів |  | 103000,00 | липень-серпень |  |
| 2. | Поточний ремонт покрівлі нежитлової будівлі ВТК «Берізка» |  | 392200,00 | липень-серпень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Поточний ремонт приміщень для тимчасового утримання бродячих тварин |  | 98600,00 | вересень-жовтень |  |
|  | Всього: | 1269100,00 | 9450798,00 |  |  |
|  | Директор КП СКГ |  |  | Є.Б.Вакар |  |
| Виконавець: |  |  |  |  |  |
| Гусак Т.А. |  |  |  |  |  |
| 5-97-15 |  |  |  |  |  |