План роботи  КП ЖЕО на 2018р.

за кошти тарифів на послуги з утримання  житлових  будинків,

споруд та прибудинкових територій, послуги з вивезення побутових відходів  та за кошти місцевого бюджету

Відповідно до структури та періодичності надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на 2018 рік  за кошти тарифу заплановано виконати:

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг | Од. вим. | Планові обсяги надання послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території |  |  |  |
| 1.1. | Ранкове прибирання територій та поточне підмітання територій | 6 разів на тиждень, крім неділі, святкових днів та у разі прибирання снігу | м2 | 429 820,71 |
| 1.2. | Утримання в справному й охайному стані урн, очищення їх від сміття | 6 разів на тиждень, крім неділі та святкових днів | од. | 536 |
| 2. | Прибирання сходових клітин: |  |  |  |
| 2.1. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів всіх поверхів будинку | 1 раз на тиждень (п’ятниця) 52 рази нарік | м2 | 78 948,75 |
| 2.2. | Миття вестибюлів, сходових площадок і маршів всіх поверхів будинку | Відповідно до графіку (1 раз у 4 місяці) 3 рази в рік | м2 | 78 948,75 |
| 2.3. | Обмітання пилу, павутиння й бруду зі стін, стелі, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчатих огорож ліфтів | в міру необхідності, але не менше 1-го разу на рік (вересень) | м2 | 23 096,16 |
| 2.4. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів 1-го поверху до першого клапана сміттєпроводів, очищення металевих решіток, приямку | 2 рази на тиждень (понеділок, середа) в рік 104 рази | м2 | 7 581,55 |
| 3. | Підмітання кабін 207 ліфтів | 2 рази на тиждень (понеділок, п’ятниця ) 104 рази в рік | м2 | 207 |
| 4.1. | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них протиожеледними сумішами | у зимовий період при наявності ожеледиці (23 рази на рік у робочі дні) | м2 | 3183,4 |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг | Од. вим. | Планові обсяги надання послуг |
| 4.2. | Придбання протиожеледної суміші (відсів) | По мірі необхідності | т | 90 |
| 5. | Миття кабін 207 ліфтів | 1 раз в два тижні (друга і четверта п’ятниця місяця)104 рази на рік | м2 | 207 |
| 6. | Технічне обслуговування конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території: |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт дверних полотен під’їздів, сміттєкамер, підвалів, технічних поверхів | 1 раз на рік та в міру необхідності | од. | 1309 |
| 6.2. | Укріплення та ремонт дверних та віконних коробок у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності | од. | 2366 |
| 6.3. | Заміна розбитого віконного скла у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності | м2 | 70 |
| 6.4. | Встановлення, знімання та ремонт пружин на дверних блоках під’їздів | перед початком опалювального сезону -встановлення, після опалювального періоду-знімання | од. | 130 |
| 6.5. | Ремонт МАФ на дитячих та спортивних майданчиках | Щоквартально проводиться обстеження, при потребі виконується ремонт | од. | 2 441 |
| 6.6. | Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів | щороку за результатами весняних та осінніх техоглядів і скарг мешканців на протікання | м2 | 8611 |
| 6.7. | Ремонт та герметизація міжпанельних швів | щороку за результатами весняних та осінніх техоглядів і скарг мешканців на протікання | м.п. | 6 300 |
| 7. | Очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель | в міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік (квітень, жовтень) | м2 м2 м2 | 92 477 64 822 |
| 9. | Дератизація підвальних приміщень та сміттєкамер (від гризунів) | 4 рази на рік (1 раз в квартал) | м2 | 9 353,17 |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг | Од. вим. | Планові обсяги надання послуг |
| 10. | Дезінсекція підвальних приміщень та сміттєкамер (від комах) | 4 рази на рік (1 раз в квартал) | м2 | 93531,68 |
| 11 | Перевірка та прочищення вентиляційних каналів | 1 раз на рік та згідно з заявками | од. | 13 229 |
| 12. | Освітлення місць загального користування: |  |  |  |
| 12.1. | Постачання електроенергії до освітлювальних приладів в місцях загального користування | щоденно (в темний період доби) | кВт/ год | 608 245 |
| 12.2. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування та 150 електрощитових | протягом року згідно з графіками ППР та графіками профілактичних оглядів (1 раз в два місяці і згідно з заявками цілодобово) |  |  |
| 12.3 | Встановлення датчиків руху для зменшення витрат на електроенергію | протягом року | од. | 1 041 |
| 13. | Технічне обслуговування та ремонт ліфтів | згідно з положенням про технічне обслуговування та ремонт ліфтів | од. | 207 |
| 14. | Енергопостачання ліфтів | постійно (цілодобово) | кВт/ год | 685 893 |

КП ЖЕО щоденно у відповідності до затверджених графіків та маршрутів здійснює збирання та вивезення твердих побутових відходів утворених мешканцями, бюджетними підприємствами та СПД:

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг | Од. вим. | Орієнтований обсяг вивезення ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-ти та більше поверхові будинки | через день | м3 | 35 000 |
| 2. | 5-ти поверхові будинки | щоденно |  |  |
| 3. | Вуличні контейнери | в міру накопичення | м3 | 13 000 |
|  | Всього |  | м3 | 48 000 |

Відповідно до графіків чистяться та дезінфікуються 180од. сміттєкамер та 258 сміттєконтейнерів, миються сміттєклапани та по заявках мешканців усуваються засмічення сміттєпроводів. При необхідності ремонтуються  або замінюються сміттєконтейнери, сміттєклапани.

За кошти місцевого бюджету в 2018р. планується:

| № | Найменування робіт | Од. вим | План на 2018р. |  | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обсяг | Орієнт.вартість,грн. |  |
| 1 | Улаштування в дворах житлових будинків модулів для роздільного сортування відходів, в т.ч. виділено бюджетні кошти потреба в коштах | од. од. од. | 42 15 27 | 2 520 000 900 000 1 620 000 | Квітень-грудень Квітень травень Червень-грудень при умові виділення коштів |
| 2 | Придбання сміттєконтейнерів в т.ч. виділено кошти та придбано потреба в коштах на придбання | од. од. од. | 132 9 123 | 1 385 500 94 230 1 291 500 | Квітень-грудень Квітень Червень-грудень |
| 3 | Придбання обладнання для ущільнення сортованих відходів т.ч. виділено на : Дробарка Прес гідравлічний | од. од. од. | 2 1 1 | 129 400 60 000 69 400 | Квітень Травень |
| 4 | Поточний ремонт під’їздів в т.ч. виділено на: Пр. Незалежності,6 Вул.Олімпійська,3 | од. од. од. | 4 3 1 | 685 500 457 500 228 000 | Квітень-червень Квітень-травень Травень-Червень |
| 5 | Ремонт сходів від Незал.4 та 6, та від Кристалу до Шкільного,5.Кошти виділено. | од. | 2 | 140 000 | Травень-липень |
| 6 | Встановлення МАФ(лавки по вул.Енергобудівників,3 та пр.Незалежності,6) Кошти виділено. | од. | 6 | 10 000 | Травень-червень |
| 7 | Капітальний ремонт ліфтів в т.ч. виділено кошти та виконано виділено кошти потреба в виконанні | од. од. од. | 45 30 15 | 3 172 130,15 1686 397,40 1485 732,75 | Лютий-грудень Лютий-квітень Травень |
|  | Всього потреба в бюджетних коштах в т.ч. : Виділено Залишок потреби в бюджетних коштах (модулі та контейнера) |  |  | 8 042 530,15 5 131 260,15 2 911 270,00 | Лютий-грудень Червень-грудень |

1.Улаштування  в дворах житлових будинків модулів для роздільного сортування відходів   у відповідності до Закону України «Про відходи». Рішенням виконавчого комітету від 20.06.2017р. №174 затверджені місця розташування  41 модулів по сортуванню ТПВ в т.ч. 39 од. на прибудинкових територіях КП ЖЕО та 2 од. на територіях ОСББ. Додатково рішенням виконавчого комітету від 17.04.2018р. №89 затверджено місце розташування модуля в дворі житлових будинків по вул.Дружби Народів,10,12,14,16 та Миру,16 КП ЖЕО складено дефектні

акти та кошторис на виготовлення та встановлення модулів, в т.ч. улаштування площадок під модулі та сміттєконтейнери для органічних відходів. Орієнтована кошторисна вартість виготовлення  та встановлення одного модуля  складає 60 000 грн.

Потреба в бюджетних коштах на влаштування 42 модулів по сортування ТПВ складає 2 520 000 грн. Рішенням сесії міської ради від 25.01.2018р. № 968 виділено 900 тис. грн. на улаштування модулів по сортуванню ТПВ. На даний час  виготовляються каркаси модулів, які плануються встановити протягом квітня, травня м-ця в дворах першого та частково 2 мікрорайонів.

На улаштування  в дворах житлових будинків 27 модулів для роздільного сортування відходів  потреба в бюджетних коштах складає – 1 620 000 грн.

2.В квітні м-ці  придбано 9 сміттєконтейнерів загальною вартістю 94 230 грн. для збирання органічних відходів, що будуть встановленні  біля модулів по сортуванню ТПВ.

2.1. Для складування органічних відходів  поряд з модулем  потреба в придбанні сміттєконтейнерів складає –123 од. загальною вартістю 1 291 500 грн.

3.В травні м-ці  планується на  виділені 129 400 грн.  придбати прес гідравлічний та дробарку, які будуть задіяні для пресування відсортованого пластику та подрібнення скляних пляшок.

4.В травні м-ці  виконати поточний ремонт 3-х під’їздів по пр.Незалежності,6 та в травні-червні м-ці один під’їзд по вул.Олімпійській,3. Орієнтована вартість робіт 685,5тис.грн.

5.До кінця липня м-ця заплановано виконати ремонт сходів від житлового будинку по пр.Незалежності,4 та 6, та від «Кристалу» до житлового будинку по бр. Шкільний,5. і встановити МАФи (лавки-6 од. біля житлового будинку по вул. Енергобудівників,3 та пр.Незалежності,6).

6.На 2018 рік заплановано виконати капітальний ремонт ліфтів – 45 ліфтів. Станом на 01.05.2018р. виконано капітальний ремонт 30ліфтів. Протягом травня-червня заплановано виконати капітальний ремонт 15 ліфтів.

КП ЖЕО вживає всі необхідні заходи для утримання в належному технічному, санітарному стані житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, надає мешканцям  якісні послуги у відповідності до затвердженої структури та періодичності в повному обсязі та вчасно освоює виділені бюджетні кошти.

Директор КП ЖЕО                                                 З.С.Гульман

Вик.Запорожан Л.М.

т.2-25-54