- План роботи комунального підприємства

- «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»  на 2018 рік

- по вирішенню першочергових проблемних   питань місцевого значення, які знаходяться на контролі.

| № з/п | Проблемні питання, які знаходяться на контролі | Термін виконання, рік | Джерело фінансування | Орієнтовна вартість вирішення проблеми, тис. грн. | Стан вирішення проблемного питання | Економічний (соціальний) ефект від вирішення проблемного питання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка та вибір варіантів подальшої господарській діяльності КП ТВКГ. | I- півріччя 2018 року | - | - | Підготовлена Програма дій до проекту рішення Южноукраїнської міської ради «Про ініціювання процедури банкрутства комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» | Сталий розвиток підприємства |
| 2 | Встановлення в житлових та нежитлових будинках будинкових приладів обліку теплової енергії; приладів обліку гарячого та холодного водопостачання в житлових будинках. | до 01.08.18 до 01.08.19 | Кошти міського бюджету або кошти населення | 10700,00 | Станом на 01.05.2018 року із 130 житлових будинків 76 оснащені будинковими приладами обліку теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання. | Забезпечення споживачів і надавачів послуг достовірною інформацією про обсяги споживання послуги. Споживачі послуги отримають можливість оплачувати за реально спожиті комунальні послуги, а постачальники – зменшити собівартість послуги та уникнути невиправданих збитків у процесі надання послуги з теплопостачання. |
| 3 | Вжиття заходів щодо встановлення номерних пломб та антимагнітних стрічок на приладах обліку населення, бюджетних установ та інших споживачів. | 2018-2020 | Кошти міського бюджету | 650,00 | Станом на 01.05.2018 року антимагнітні стрічки встановлені на 12% приладах обліку населення | Захист економіки підприємства від наслідків недостовірних результатів вимірювань, за рахунок зниження спроможності споживачів втручатися у роботу приладу обліку води, відображення спроб вплинути на вимірювальні прилади вимірювальна точність яких порушується впливом магнітного поля. Даний захід дозволить знизити необліковані втрати води на 3-4% |
| 4 | Реалізація інвестиційно - інноваційної програми «КАСКАД» і програмно-апаратного комплексу в абонентському відділі КП ТВКГ | 2018 | Кошти міського бюджету | 198,00 | Станом на 01.05.2018 встановлена перша черга системи автоматизованого нарахування комунальних платежів та їх обліку | Для підприємства — це значне скорочення витрат та контроль за ефективним використанням комунальних ресурсів. Проект «КАСКАД» і програмно - апаратний комплекс в абонентському відділі КП ТВКГ за 2 роки зменшать щорічні необліковані втрати ~ до 2500,00 тис. грн./рік до планових ІТНВПВ. |
| 5 | Утеплення 3380 метрів теплотрас, які прокладено на поверхні території міста утеплення 14700 метрів теплотрас | 2018 2019-2021 | Кошти міського або державного бюджетів | 1500,0 4700,0 | Станом на 01.05.2018 проведена заміна 13% теплоізоляційного матеріалу від потреби із мінвати на пінополіуретан | Заміна теплоізоляційного матеріалу із мінвати на пінополіуретан для покриття трубопроводів системи теплопостачання дозволить зменшити втрати теплової енергії в 2 рази, що складає ~ 12,00 тис. Гкал /рік, або ~ 2280,00 тис. грн./рік. |
| 6 | Реконструкція тепло - розподільчих пунктів (ТРП) із заміною теплообмінних апаратів та насосів на енергозберігаючі: ТРП -1, ТРП – 2, 4б, 6, 7, 8, 9, КБО | 2018 2019 -2025 | Кошти міського або державного бюджетів | 5760,00 34400,00 | Проведена реконструкція ТРП - 3, 5, 4а з заміною теплообмінних апаратів та насосного обладнання на енергоефективне. Розроблена проектно-кошторисна документація на «Реконструкцію ТРП-1 та ТРП - КБО | Від впровадження на 7-і ТРП заходів по заміні теплообмінників на пластинчаті та від заміни на 9-и ТРП існуючого насосного обладнання на енергоефективне, економічній ефект становіть: - від заміни теплообмінників на 7-і ТРП - 820 Гкал/рік*7 = 5740 Гкал/рік, або ~ 1090,00 тис. грн./рік. - від заміни насосного обладнання на 9-ТРП на енергозберігаюче 1354848,00 тис.кВт/рік, або ~ 3004,00 тис. грн./рік. Разом: ~ 4094,00 тис.грн./рік |
| 7 | Реконструкція (заміна) зношених сталевих водопровідних труб на поліетиленові труби. | 2018 2019-2022 | Кошти міського або державного бюджетів | 300,0 3570,00 | Розпочати роботи по заміні сталевих трубопроводів холодного водопостачання на поліетиленові труби по вул. Набережна Енергетиків | Зменшиться аварійні ситуації, втрати води із-за поривів на трубопроводах. |
| 8 | Капітальний ремонт (реконструкція) трубопроводів теплових мереж міста з використанням попередньо ізольованих трубопроводів | 2018 2019-2022 | Кошти міського або державного бюджетів | 840,0 15000,00 | Розпочати роботи по заміні сталевих теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи по пр. Незалежності | Використання попередньо ізольованих труб дозволить знизити планові втрати теплової енергії та приведе роботу теплових мереж до показників гідравлічного розрахунку. |
| 9 | Заміна фекального насосного агрегату на КНС - 3 на енергозберігаючий | 2018 | Кошти міського або державного бюджетів | 265,00 | Замінено два фекальних насоса на КНС - 3 | Оптимізація роботи обладнання дозволяє збільшити продуктивність обладнання на 24% |

Директор КП ТВКГ                                                                                                                                    В.Д. Потюк