

|  |
| --- |
| У К Р А Ї Н А **ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА**МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ |

від «\_\_03\_\_» \_\_\_10\_\_\_ 2019 № \_1701\_

\_\_\_\_55\_\_\_\_сесії \_\_\_\_7\_\_\_\_\_скликання

Про затвердження Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки

Керуючись ст.25, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до доручення Президента України, наданого під час засідання Ради регіонального розвитку щодо розроблення плану перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки,  на виконання пункту 2.2. протокольних доручень Ради регіонального розвитку Миколаївської області від 27.11.2018 № 1, з метою визначення пріоритетів розвитку міста Южноукраїнська та шляхів їх реалізації, Южноукраїнська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перспективний план розвитку міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки (додаток).

2. Постійним комісіям Южноукраїнської міської ради, виконавчим органам Южноукраїнської міської ради забезпечити виконання Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки, затвердженого пунктом 1 цього рішення, за рахунок та в межах видатків державного, обласного та міського бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов), на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою, розвитку громади, децентралізації, інновацій та інвестицій (Зеленюк), постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв'язку, будівництва (Носан), першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пелюх М.О.

Міський голова В.К. Пароконний

Петрик

2-11-24

Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради

від «\_03 » \_\_\_10\_\_\_\_ 2019 р. № 1701

Перспективний план розвитку міста Южноукраїська

на 2019-2021 роки

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва об'єкту | Необхідний обсяг фінансування | в тому числі по роках: | | |
| 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
|
| Розвиток інфраструктури | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружби Народів з влаштуванням місць для паркування | 15820,0 | 5500,0 | 13320,0 | 0,0 |
| 2. | Капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Незалежності з влаштуванням місць для паркування та ремонтом тротуарів | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
| 3. | Нове будівництво автодороги на ділянці від вулиці Набережна Енергетиків до міського пляжу у місті Южноукраїнську Миколаївської області | 3526,2 | 0,0 | 3526,2 | 0,0 |
|  | Всього: | 47346,2 | 5500,0 | 16846,2 | 25000,0 |
| Державні та муніципальні послуги | | | | | |
| 1. | Завершення реконструкції будівлі «Центру надання адміністративних послуг» за адресою вул. Дружби народів, 35-В | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всього: | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Екологія та поліпшення навколишнього середовища | | | | | |
| 1. | Облаштування майданчиків в дворах багатоквартирних житлових будинків для сортування побутових відходів | 4265,0 | 1265,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. | Будівництво нового полігону твердих побутових відходів та сортувальної лінії | 15518,0 | 0,0 | 5518,0 | 10000,0 |
|  | Всього: | 19783,0 | 1265,0 | 7018,0 | 11500,0 |
| Освіта | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт дошкільного навчального заклад №2 «Ромашка» (заміна вікон) по бульвару Курчатова, 5, м. Южноукраїнськ | 1 448,5 | 1 448,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів (заміна вікон та встановлення перегородок в санвузлах) по бульвару  Шкільний, 3,  у м. Южноукраїнську | 3 807,1 | 3 807,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступенів (заміна вікон та встановлення перегородок в санвузлах) по проспекту  Незалежності 16,  у м. Южноукраїнську | 3 678,5 | 0,0 | 3 678,5 | 0,0 |
| 4. | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №3 «Веселка» (заміна вікон) по бульвару Шкільний,4 м.Южноукраїнська | 1 444,5 | 1 444,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад (будівлі колишньої дитячої поліклініки) за адресою б-р. Шкільний 10, м.Южноукраїнськ | 51 678,1 | 0,0 | 0,0 | 51 678,1 |
| 6. | Реконструкція спортивного майданчика для футболу зі штучним покриттям Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 по пр. Незалежності, 16 в м.Южноукраїнськ | 5 478,7 | 11,7 | 5 467,0 | 0,0 |
| 7. | Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 м. Южноукраїнська | 8 918,3 | 1 879,4 | 7 038,9 | 0,0 |
| 8. | Завершення капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу № 8 «Казка» по вул. Набережна Енергетиків, 31 у м. Южноукраїнську  (Укріплення основ та фундаментів) | 5 344,0 | 5 344,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №6 «Світлячок» по бульвару Цвіточному,14 у м. Южноукраїнську  (Укріплення основ та фундаментів) | 2 620,0 | 0,0 | 2 620,0 | 0,0 |
| 10. | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів по проспекту  Незалежності 16,  у м.Южноукраїнську  (Укріплення основ та фундаментів) | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 |
| 11. | Капітальний ремонт будівлі гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у місті Южноукраїнську (влаштування шатрової покрівлі ) | 3 255,0 | 100,0 | 3 155,0 | 0,0 |
|  | Всього: | 94 172,70 | 14 035,20 | 21 959,40 | 58 178,10 |
| Енергоефективність, енергозбереження | | | | | |
| 1. | Технічне переоснащення інженерних вводів із встановленням приладів обліку теплової енергії та регуляторів в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та гімназії | 2150,0 | 1650,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2. | Утеплення фасаду прибудови Южноукраїнської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 3. | Утеплення фасаду будівлі дошкільного навчального закладу №3 «Веселка» по бульвару Шкільний,4 м.Южноукраїнська Миколаївської області | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 4. | Заміна сталевих трубопроводів теплопостачання на сучасні попередньо ізольовані на проспекті Незалежності | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 5. | Технічне переоснащення інженерних вводів із встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і холодного водопостачання житлових будинків | 5100,0 | 2600,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 6. | Реконструкція, капітальний ремонт технологічного обладнання тепло-розподільного пункту № 2 в місті Южноукраїнську | 7536,2 | 7536,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реконструкція / капітальний ремонт / технічне переоснащення технологічного обладнання в каналізаційно-насосної станції №3 | 18000,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| 8. | Реконструкція / капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення міста | 2500,0 | 0,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  | Всього: | 44786,2 | 11786,2 | 22750,0 | 10250,0 |
| Житлове будівництво: | | | | | |
| 1. | Завершення реконструкції гуртожитку №6 за адресою вул. Олімпійська, 3 м. Южноукраїнська Миколаїської області | 5900,0 | 5900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Поточний ремонт приміщень гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної громади | 2812,1 | 1812,1 | 500,0 | 500,0 |
| 3. | Перепланування приміщення №3 житлового будинку за адресою: вул. Дружби Народів, 32 в м. Южноукраїнськ | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | «Капітальний ремонт. Переобладнання та перепланування приміщення № 107а під’їзду 4 (кімнати 1,2,3) під житло за адресою: проспект Соборності, 8 у м. Южноукраїнську» | 305,0 | 5,0 | 300,0 | 0,0 |
| 5. | «Капітальний ремонт. Переобладнання та перепланування приміщення № 105 під житло за адресою: вулиця Дружби Народів, 5 у м. Южноукраїнську» | 305,0 | 5,0 | 300,0 | 0,0 |
| 6. | Будівництво житла в рамках державно-приватного партнерства | Буде визначено інвестором | | | |
|  | Всього: | 9619,1 | 8019,1 | 1100 | 500 |
| Медицина | | | | | |
| 1. | Відкриття відділення нефрології та діалізу у структурі комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» | 12560,0 | 2560,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 2. | Капітальний ремонт третього поверху інфекційного відділення комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» | 3380,0 | 0,0 | 3380,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкція системи лікувального газозабезпечення комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» | 1510,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Нове будівництво очисних споруд інфекційного відділення комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» | 1718,0 | 0,0 | 1718,0 | 0,0 |
|  | Всього: | 19168,0 | 4070,0 | 15098,0 | 0,0 |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт ліфтового господарства багатоквартирних будинків міста Южноукраїнська | 16942,0 | 8230,0 | 4712,0 | 4000,0 |
| 2. | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 11127,0 | 3627,0 | 3000,0 | 4500,0 |
|  | Всього: | 28069,0 | 11857,0 | 7712,0 | 8500,0 |
| Безпека життєдіяльності, охорона правопорядку, безпека руху | | | | | |
| 1. | Модернізація (реконструкція) міської системи оповіщення | 4019,2 | 130,0 | 3889,2 | 0,0 |
| 2. | Встановлення системи відеоспостереження в місті | 1298,8 | 1298,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Капітальний ремонт. Улаштування пожежної сигналізації і системи голосового оповіщення дошкільного навчального заклад №2 «Ромашка» по бульвару Курчатова, 5, м. Южноукраїнськ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Капітальний ремонт. Улаштування пожежної сигналізації і системи голосового оповіщення у дошкільного навчального закладу №3 «Веселка» по бульвару Шкільний,4 м.Южноукраїнська | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 5. | Капітальний ремонт. Улаштування пожежної сигналізації і системи голосового оповіщення у загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів по бульвару Шкільний,3 м.Южноукраїнська Миколаївської області | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 710,0 |
|  | Всього: | 7228,0 | 2028,8 | 4489,2 | 710,0 |
| Соціально-культурна сфера | | | | | |
| 1. | Реалізація проекту «АТО містечко». | 19 989,7 | 0,0 | 2 666,0 | 17 323,7 |
| Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури 6-го мікрорайону м.Южноукраїнська Миколаївської області ( без урахування витрат на будівництво доріг та тротуарів), всього у т.ч за напрямками: |
| 1.1. | Мережі зовнішнього водопостачання 6-го мікрорайону в м.Южноукраїнськ | 1 892,7 | 0,0 | 1 892,7 | 0,0 |
| 1.2. | Мережі зовнішньої каналізації 6-го мікрорайону в м.Южноукраїнськ | 2 921,7 | 0,0 | 0,0 | 2 921,7 |
| 1.3. | Мережі кабельної каналізації 6-го мікрорайону в м.Южноукраїнськ | 773,2 | 0,0 | 773,2 | 0,0 |
| 1.4. | Мережі дощоприймальної каналізації 6-го мікрорайону в м.Южноукраїнськ | 2 886,2 | 0,0 | 0,0 | 2 886,2 |
| 1.5. | Мережі теплопостачання 6-го мікрорайону в м.Южноукраїнськ | 11 515,9 | 0,0 | 0,0 | 11 515,9 |
| 2. | Капітальний ремонт. Улаштування пандусу до дошкільного навчального закладу № 8 «Казка» по вул. Набережна Енергетиків, 31 в м. Южноукраїнську | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 3. | Капітальний ремонт. Улаштування пандусу до Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Набережній Енергетиків,41 у м.Южноукраїнську | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 4. | "Капітальний ремонт. Влаштування підйомника для дітей з обмеженими можливостями в ЗОШ №4 по пр. Леніна,16 в м. Южноукраїнськ | 305,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 |
| 5. | Будівництво приміщення Южноукраїнського міського історичного музею під експозиційний зал та сховище експонатів (на відведеній земельній ділянці) | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 6. | Забудова та облаштування кемпінгових стоянок на території регіонально ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 7. | Встановлення у дворах міста, на спортивних майданчиках, в міському парку тренажерного обладнання | 750,0 | 300,0 | 450,0 | 0,0 |
| 8. | Відкриття будинку постійного або тимчасового перебування людей похилого віку та осіб із інвалідністю (на 15 ліжкомісць) (з урахуванням витрат на придбання та ремонт приміщення) | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| 9. | Влаштування вуличного дитячого майданчику «Крок для здійснення мрій дітей з особливими потребами» | 385,4 | 385,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Придбання спеціалізованого транспорту пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю у кріслах-колясках для служби «Соціальне таксі» | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 11. | Придбання автобусу для потреб закладів бюджетної сфери | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | Всього: | 30 630,1 | 685,4 | 7 621,0 | 22 323,7 |
| Благоустрій | | | | | |
| 1. | Влаштування велосипедних доріжок у м. Южноукраїнську | 1 000,0 | - | 600,0 | 400,0 |
| 2. | Завершення капітального ремонту міського парку по вулиці Миру | 3 500,0 | 1 773,1 | 1 726,9 | - |
| 3. | Ремонт верхнього шару покриття по б-ру Цвіточний | 3 200,0 | 464,2 | 2 735,8 | - |
| 4. | Благоустрій (ремонт доріжок, влаштування заїздів, тощо) прилеглої до території адміністративної будівлі по б-ру Цвіточний,4 | 400,0 | - | - | 400,0 |
| 5. | Будівництв міських туалетів (2 од.) | 1 000,0 | - | 500,0 | 500,0 |
|  | Всього: | 9 100,0 | 2 237,3 | 5 562,7 | 1 300,0 |
|  | Разом: | 311 702,3 | 63 284,0 | 110 156,5 | 138 261,8 |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Ф. Мустяца