- Таблиця 1

Фінансове забезпечення виконання Програми

| № з/п | Заходи Програми | Викона вці | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | за роками реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | Впорядкування, технічне переоснащення, рекультивація діючих Полігонів ТПВ | ДІМГ КП СКГ | 12550 | 5350 | 5350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | придбання сортувальної лінії та устаткування | ДІМГ КП СКГ | 10000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | рекультивація | ДІМГ КП СКГ | 1350 | 350 | 350 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - | Районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | часткова ліквідація Полігонів та санація їх територій | ДІМГ КП СКГ | 1200 | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
| 2 | Будівництво нового Полігону ТПВ | ДІМГ | 7750 | 750 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | проектно вишукувальні роботи | ДІМГ | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | розробка проектно кошторисної документації, проведення експертизи | ДІМГ КП СКГ | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | будівництво нового Полігону | ДІМГ КП СКГ | 5000 | - | 3000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | будівництво ділянки компостування органічних відходів рослинного походження в суміші з осадами стічних вод | ДІМГ КП СКГ | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
| 3 | Оновлення парку спецтехніки | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 13800 | - | 3000 | 600 | 3000 | 600 | - | 3000 | 600 | - | 3000 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | придбання спецтехніки, од./тис. грн. | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 8/12000 | - | 2/3000 | - | 2/3000 | - | - | 2/3000 | - | - | 2/3000 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | придбання устаткування, обладнання | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 1800 | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
| 4 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування модулів для сортування ТПВ | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 6590 | 2090 | 1100 | 1100 | 1100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | придбання контейнерів, шт./ тис .грн. | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 200/ 2000 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | облаштування контейнерних майданчиків, шт./ тис грн. | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 51/ 4590 | 21/ 1890 | 10/ 900 | 10/ 900 | 10/ 900 | - | - | - | - | - | - | Районний, бюджет громади, інші джерела |
| 5 | Нормативно - інструктивне забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні заходи | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 110 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела |
| 6 | Розробка схеми санітарного очищення міста | ДІМГ | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Районний, бюджет громади, інші джерела |
|  | Всього | - | 53800 | 14005 | 18815 | 5410 | 4710 | 1410 | 810 | 3810 | 1010 | 410 | 3410 |  |

- _______________________________