

|  |
| --- |
| **У К Р А Ї Н А** **ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА****МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** **Виконавчий комітет**  **РІШЕННЯ** |

від «\_\_12\_\_\_» \_\_\_10\_\_\_ 2021 № \_\_331\_\_\_

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021 №192 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Керуючись ст.17, пп.1, 5 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність своєчасної підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та забезпечення безперебійного постачання споживачам теплової енергії, беручи до уваги інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради, звіти керівників комунальних підприємств, начальника управління освіти імені Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради, директора комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради, головного лікаря некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», начальника служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради про виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років, затверджених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021 №192, беручи до уваги розпорядження міського голови з особового складу від 06.10.2021 №443/06-04 «Про виконання повноважень міського голови» виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради Божка В.А., звіти керівників комунальних підприємств: «Житлово-експлуатаційне об’єднання», «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», «Служба комунального господарства», начальника управління освіти імені Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради, директора комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради, головного лікаря некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та начальника служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років, затверджених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021 №192 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», врахувати в роботі та забезпечити чітке дотримання (додаються).

2. Керівникам комунальних підприємств: «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Миськів О.О., «Житлово–експлуатаційне об’єднання» Салагор О.А., «Служба комунального господарства» Паламарчук Л.В., директору комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради Мартинко А.В., головному лікарю некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Мірошнику Д.М. забезпечити утримання в належному стані житлового фонду, об’єктів благоустрою загального користування, об’єктів інфраструктури та тепло-, водопостачання і водовідведення в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду О.А.

Перший заступник міського голови Олексій МАЙБОРОДА

з питань діяльності виконавчих органів ради

БОЖКО В.

5-99-73