# Таблиця 1

Фінансове забезпечення виконання Програми

| № з/п | Заходи Програми | Викона вці | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | за роками реалізації Програми |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Впорядкування, рекультивація діючих Полігонів ТПВ, в тому числі: | ДІМГ КП СКГ | 12550 | 5350 | 5350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Державний, обласний, районний, бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
|  | придбання сортувальної лінії, устаткування та їх встановлення | ДІМГ КП СКГ | 10000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | рекультивація | ДІМГ КП СКГ | 1350 | 350 | 350 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | часткова ліквідація Полігонів ТПВ | ДІМГ КП СКГ | 1200 | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Те саме |
| 2 | Будівництво нового Полігону ТПВ, в тому числі: | ДІМГ | 32300 | 300 | 1000 | 20000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | інженерно – геологічні вишукування | ДІМГ | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | розробка проектно - кошторисної документації та проведення експертизи | ДІМГ | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |  | Те саме |
|  | виконання будівельно - монтажних робіт Полігону ТПВ з у урахуванням ділянки компостування для органічних відходів та насосною станцію для інфільтратів | ДІМГ | 30000 | - | - | 20000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | влаштування ангару для сміттєсортувальної лінії | ДІМГ | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | влаштування для працівників Полігону ТПВ допоміжних споруд | ДІМГ | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
| 3 | Оновлення парку спецтехніки, в тому числі: | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 13800 | - | 3000 | 600 | 3000 | 600 | - | 3000 | 600 | - | 3000 | Те саме |
|  | придбання спецтехніки, од./тис. грн. | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 8/12000 | - | 2/3000 | - | 2/3000 | - | - | 2/3000 | - | - | 2/3000 | Те саме |
|  | придбання устаткування, обладнання | ДІМГ КП СКГ КП ЖЕО | 1800 | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | Те саме |
| 4 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування модулів для сортування ТПВ, в тому числі: | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 6590 | 2090 | 1100 | 1100 | 1100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Те саме |
|  | придбання контейнерів, шт./ тис .грн. | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 200/ 2000 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | 20/ 200 | Те саме |
|  | облаштування контейнерних майданчиків, шт./ тис грн. | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 51/ 4590 | 21/ 1890 | 10/ 900 | 10/ 900 | 10/ 900 | - | - | - | - | - | - | Те саме |
| 5 | Нормативно - інструктивне забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні заходи | ДІМГ КП ЖЕО КП СКГ | 110 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Те саме |
| 6 | Розробка схеми санітарного очищення Южноукраїнської міської територіальної громади | ДІМГ | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Те саме |
|  | Всього | - | 65800 | 8205 | 10465 | 22060 | 15410 | 1110 | 510 | 3510 | 910 | 310 | 3310 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                     М.О.  Пелюх

Жук С.

5-56-37