Інформація

про хід виконання  міської Програми

«Питна вода міста Южноукраїнська на 2007-2020 роки»

07.02.2007 Южноукраїнською міської радою прийнято рішення №222 «Про затвердження міської Програми «Питна вода міста Южноукраїнська на 2007-2020 роки».

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 26.04.2012 №557 внесені доповнення до міської Програми «Питна вода міста Южноукраїнська на 2007-2020 роки», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від  07.02.2007 №222.

В програмі було заплановано 24 напрямки, з них виконані повністю                            19 напрямків, 4 напрямки виконані частково, 1 напрямок не виконаний, так як програма фінансувалася частково в зв’язку з обмеженістю коштів в міському бюджеті.

За період 2007-2020 роки в програмі виконувалися наступні напрямки:

1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання:

1.1 ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» виконані роботи по благоустрою водоохоронної зони першого поясу водоочисних споруд (ВОС)-2.

1.2. Забезпечення суворого  дотримання діючого санітарного законодавства в першій та другій зонах санітарної охорони ВОС – виконується постійно.

1.3. ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та  Южноукраїнський міськрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі  ЮУ МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ») постійно проводять моніторинг за якістю води річки Південний Буг та питної води, за станом об’єктів водопостачання на мікробіологічні, санітарно-хімічні та паразитологічні показники.

Відбір проб питної води на лабораторні дослідження здійснюється: на ВОС-2 (резервуар чистої води) та в розподільчій мережі міста (на всіх ТРП), з поверхневих водойм в річці Південний Буг (водозабір), пляж, 500 метрів нижче пляжу та в Ташликському  водосховищі. Наприклад, у 2020 році відповідають нормативним показникам проби з водозабору, на ВОС- 2 (резервуар чистої води), на ТРП- міста, в Ташликському водосховищі; не відповідають нормативу 6 проб із 32 на мікробіологічні показники із річки південний Буг (вище та нижче пляжу), показники інших проб в межах норми.

Виробничий контроль безпечності та якості питної води, у розподільчій мережі міста відповідно до вимог ДСанПіН 22.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» проводився КП ТВКГ щомісяця, згідно з договором з ЮУ МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ».

2. Нормативно-правове забезпечення:

2.1. Своєчасне впровадження державних стандартів, нормативних актів тощо з питань забезпечення гарантованого питного водопостачання виконується                                            ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та КП ТВКГ постійно.                                                   ЮУ МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ» здійснює контроль за якістю питної води індивідуальних та колективних установок доочищення питної води згідно з укладеними договорами.

3. Науково-технічне забезпечення:

3.1. Удосконалення технології підготовки питної води шляхом розроблення рекомендацій та методів реконструкції існуючих ВОС, впровадження сучасної технології попереднього очищення води з урахуванням нових нормативних вимог до якості питної води – виконано ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання і водовідведення, вдосконалення методів контролю за якістю питної води.

4.1. Реконструкція (капітальне будівництво) КНС-2,  КНС-3 із заміною (нагнітачів, запірної арматури, граблів, технічного обладнання); впровадження автоматизованої системи управління на КНС-2, 3.

Цей пункт виконано частково, а саме: в частині реконструкції (капітального будівництва) КНС-2, із заміною граблів та впровадження АСУ на КНС-3.

4.2 Встановлення приладів обліку стоків, що перекачуються від КНС-3 до очищувальних споруд господарсько-побутової каналізації – виконано за рахунок бюджетних коштів у 2009 році.

4.3. Реконструкція напірних колекторів від КНС-3 до очищувальних споруд господарсько-побутової каналізації (одна нитка - діаметром 800мм, дві нитки - діаметром 400мм) – виконано частково, а саме:

- у 2013-2014 роках за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконана реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від            КНС-3 до Стадіону «Олімп».

4.4. Запланована реконструкція магістральних водопровідних мереж по мікрорайонах міста із заміною сталевих труб на поліетиленові - виконана частково в межах виділених коштів.

4.5. Реконструкція магістральних водоводів від ВОС-2 до міста – заміна труб діаметрами-530мм, 820мм на поліетиленові діаметром-500мм – виконана частково.

ВП ЮУ АЕС замінено трубопровід від ВОС – 2 до ВК-1, від ВК-12а до МВК-2. Необхідно замінити трубопровід від ВК-1 до ВК12а.

4.6. Оснащення лабораторій СЕС обладнанням, хімічними реактивами та бактеріологічними середовищами для проведення досліджень за якістю питної води на етапах її виготовлення, транспортування та реалізації населенню міста.

Лабораторії ЮУ МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ» забезпечені необхідними хімічними реактивами, поживними середовищами, обладнанням для проведення досліджень питної води та води поверхневих водойм. Нове обладнання за період дії Програми не придбавалося.

4.7. Напрямок по придбанню обладнання для лабораторії ВОС-2 для розширення області акредитації по визначенню планктону у воді річки Південний Буг - виконаний.

4.8. Профілактична дезінфекція резервуарів питної води та водогінних мереж                      ВП ЮУ АЕС та КП ТВКГ виконується щорічно (згідно із графіком).

4.9. Промивка та дезінфекція системи водопостачання міста виконується щорічно (згідно із графіком). Щороку КП ТВКГ спільно з  ВП ЮУ АЕС  виконують промивку та хлорування системи водопостачання міста.

4.10. Своєчасне виконання планово-попереджувальних ремонтних робіт мереж питного водопостачання ВП ЮУ АЕС та КП ТВКГ виконується щорічно.

4.11. Впровадження встановлення в місті систем (установок) додаткового очищення питної води, застосування індивідуальних та локальних пристроїв для доочищення питної води.

Приватні підприємці міста за власні кошти встановили пункти продажу доочищеної питної води на території міста Южноукраїнська (12 од.).

Колективні установки очистки питної води придбані за бюджетні кошти та встановлені в їдальнях загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,2,3,4 та гімназії №1.

4.12. Напрямок щодо розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання міста - виконаний.

Рішенням Южноураїнської міської ради від 26.12.2013 №1123 затверджені схеми оптимізації централізованого водопостачання та водовідведення міста Южноукраїнська.

5. Підготовка кадрів, виховання та інформування громадськості:

5.1. Підготовка кадрів за спеціальністю «водопровід та каналізація». Участь у семінарах та конференціях – проводиться ВП ЮУ АЕС та КП ТВКГ по мірі необхідності.

5.2. Надання органами виконавчої влади в засоби масової інформації повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі, розрахунки тарифів на послуги централізованого водопостачання.

Щомісячно населення міста Южноукраїнська отримувало інформацію щодо якості питної води за результатами проведених санітарно-хімічних та бактеріологічних досліджень в розподільчій системі, шляхом розміщення даних на офіційному сайті             КП ТВКГ.

Інформація про тарифи на послуги централізованого водопостачання розміщається на єдиному державному веб - порталі відкритих даних, в газеті «Контакт».

5.3. Своєчасне інформування населення міста про виконання планових ремонтів водогінних мереж підприємствами, які надають ці послуги-виконується.  Населення інформується своєчасно.

5.4. Інформування населення про якість питної води - виконується.

Южноукраїнським міськрайонним відділом лабораторних досліджень                        ДУ «МОЛЦ МОЗУ» інформування населення про якість питної води з 2007 року по 2012 рік відбувалося шляхом розміщення в газеті «Контакт» щотижня, в подальшому періодично.

5.5. Проведення роз’яснювальної роботи щодо раціонального використання питної води, сприяння впровадженню індивідуальних засобів обліку та регулюванню споживання питної води – проводилось по мірі необхідності.

ДІМГ виконувалась робота по видачі приладів обліку води та заміні непридатних до подальшого застосування приладів обліку пільговикам.

Директор ДІМГ								Х.Д. Волчко