Додаток  2

до рішення  Южноукраїнської міської ради

від «___» ________ 2021 №______

# ПРОГРАМА

капітального будівництва об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної інфраструктури

Южноукраїнської міської

територіальної громади

на 2021-2025 роки

м. Южноукраїнськ

# 2021 рік

# 1. Загальні положення

Програма капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади (далі–Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2030», Закону України від 02.12.2012 №5463-VІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України від 17.02.2011 №3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», від 27.12.2001 №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», Наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 №574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі».

Ця Програма є однією з складових програми соціально-економічного та культурного розвитку Южноукраїнської міської територіальної громади.

# 2. Мета Програми

Метою Програми є визначення завдань з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади, забезпечення сприятливих умов реалізації інноваційних ідей, впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень та виконання запланованих завдань.

Виконання завдань Програми надасть новий позитив життя, більш продуктивний розвиток території та підвищить ефективність, надійність функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я та інших у наступних напрямах:

2.1. Забезпечення державної і міської політики та координації комплексних робіт, направлених на підтримання повноцінного життєвого середовища.

2.2. Виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово–комунального господарства, культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я, соціальної інфраструктури та об’єктів інженерно-транспортної мережі.

2.3. Ефективне використання капітальних вкладень державного бюджету та  бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади, залучених інвестицій, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади.

2.4 Розробка та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження, направлених на модернізацію технологій надання комунальних послуг.

2.5. Впровадження довгострокових механізмів фінансування процесів модернізації житлового фонду, оснащення сучасними приладами обліку споживання комунальних ресурсів.

2.6. Впровадження сучасної системи аналізу та впливу на техніко-економічну ситуацію процессу постачання комунальних послуг.

2.7. Створення безпечних та якісних умов для життя та здоров’я людини.

3. Завдання програми

| № з/п | Назва об’єкта | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | *Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Житловий фонд |
| 1. | Реконструкція, капітальний ремонт гуртожитків, що належать до комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади (далі - ЮМТГ), в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (далі - ПКД) | Департамент інфраструктури міського господарства (далі-ДІМГ) | 2021-2025 | Южноукраїнська міська територіальна громада (далі-бюджет громади), інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Реконструкція, капітальний ремонт внутрішньодворової території житлових будинків, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 |  | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 70000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Інженерні мережі та обладнання |
| 3 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4 | Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону “Олімп” до Ташлицького водосховища (НК1-НК-2) в м.Южноукраїнську Миколаївської області, в т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 46000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 |
| 5 | Реконструкція, капітальний ремонт технологічного обладнання в ТРП, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6 | Реконструкція, капітальний ремонт технологічного обладнання в КНС, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Нове будівництво локальних очисних споруд господарчо-побутової каналізації ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 122000 | 2000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 8 | Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури 6-го мікрорайону ЮМТГ, в т.ч.коригування ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 50000 | 25000 | 25000 |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт. Заміна котла опалення (переведення з твердопаливного котла на електроопалення) в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Всього за напрямком |  |  |  | 269006 | 47257 | 75258 | 50259 | 50260 | 46011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розвиток, соціальна інфраструктура та дороги |
| 10 | Нове будівництво, реконструкція засобів організації та регулювання дорожнього руху на автомобільних дорогах міста, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Нове будівництво скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Нове будівництво. Южноукраїнський міський історичний музей м.Южноукраїнськ Миколаївської області, в т.ч.розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 13 | Реконструкція, капітальний ремонт адміністративно–виробничих будівель та об’єктів соціальної інфраструктури міста, в т.ч.розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали Гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування, в т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 16000 | 8000 | 8000 |  |  |  |
| 15 | Нове будівництво, реконструкція, вулиць та доріг ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 55000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 16 | Реконструкція міського фонтану м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 9000 |  |  |  | 4500 | 4500 |
| 17 | Реконструкція літнього кінотеатру в парковій зоні м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Капітальний ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 19 | Капітальний ремонт. Влаштування блискавкозахисту в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | Капітальний ремонт. Улаштування пандусів в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах в ЮМТГ в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Капітальний ремонт. Влаштування пожежної сигналізації і систем голосового оповіщення на об'єктах соціальної інфраструктури ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 14000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 22 | Капітальний ремонт. Заміна вікон в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 23 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 на вулиці Набережна Енергетиків,31 м.Южноукраїнська Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б , в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Капітальний ремонт (укріплення) аварійних груп дошкільного навчального закладу №8 на вулиці Набережна Енергетиків,31 м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 25 | Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад (будівля колишньої дитячої поліклініки) за адресою: бульвар Шкільний, 10 м.Южноукраїнськ Миколаївської області, в т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 69000 |  | 69000 |  |  |  |
| 26 | Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Реконструкція, капітальний ремонт спортивних майданчиків, бігових доріжок та стадіонів в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 28 | Капітальний ремонт ігрових майданчиків та плескальних басейнів в дошкільних навчальних закладах ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | Капітальний ремонт покрівель та утеплення фасаду дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Капітальний ремонт аварійних приміщень дошкільного навчального закладу №6 на бульварі Цвіточному,14 м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч.розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування підйомника в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 для дітей з обмеженими можливостями на проспекті Незалежності, 16 м.Южноукраїнська Миколаївської області, в т.ч.розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 32 | Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | Нове будівництво. Капітальний ремонт, реконструкція закладів охорони здоров’я в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 34 | Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж закладів охорони здоров’я ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 |
| 35 | Капітальний ремонт. Влаштування блискавкозахисту в закладах охорони здоров’я в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | Капітальний ремонт. Влаштування пожежної сигналізації в закладах охорони здоров’я в ЮМТГ, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Всього за напрямком |  |  |  | 425542 | 111749 | 139256 | 63263 | 61770 | 55277 |
|  | Разом по програмі |  |  |  | 764548 | 173006 | 228514 | 127522 | 126030 | 115288 |

*Пропозиції прогнозних показників фінансованого забезпечення напрямів (об’єктів) зазначеної Програми надані попередньо та будуть визначатись в залежності від реальних можливостей бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади  при його затверджені на відповідні роки в установленому порядку.

# 4. Фінансування виконання Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади;

- кошти субвенцій державного та обласного бюджетів;

- інвестиції та інші джерела не заборонені чинним законодавством.

# 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- створити сприятливі умови для життя шляхом здійснення реконструкції, капітального ремонту застарілого житлового фонду та будівництва нового;

- виконати заплановано капітальний ремонт, реконструкцію: житлових будинків, внутрішньо будинкових систем водо-, тепло-, електропостачання, водовідведення;

- скоротити питомі показники використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, в тому числі впровадження сучасної системи аналізу техніко-економічної ситуації процесу постачання комунальних послуг;

- добудувати сквер на честь пам’яті Т.Г.Шевченка для поліпшення умов відпочинку громадян;

- виконати реконструкція існуючих закладів освіти для поліпшення навчального процесу,

- будівництво швидкомонтованої спортивної зали Гімназії №1;

- виконати реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я;

- виконати капітальні ремонти приміщень об’єктів комунальної власності для комфортного обслуговування населення;

- проведення заходів з енергозбереження та зменшення витрат коштів бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на оплату за споживання енергоносіїв;

- розбудова та модернізація транспортної і придорожньої інфраструктури.

- поліпшити екологічний стан території.

6. Система управління контролю за ходом виконання Програми

# Організація, координація роботи, спрямованої на здійснення завдань щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу та підготовка звіту про стан її виконання покладається на Департамент інфраструктури міського господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради.

Інформація про хід виконання завдань Програми надається на вимогу міського голови міста Южноукраїнська, постійних комісій Южноукраїнської міської ради. Звіт про хід і результати виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні Южноукраїнської міської ради, по закінченню терміну дії Програми.

Секретар

Южноукраїнської міської ради						М.О.Пелюх