Додаток  2

до рішення  Южноукраїнської міської ради

від « 24  »   03   2021   №     317

- ПРОГРАМА

капітального будівництва об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної інфраструктури

Южноукраїнської міської

територіальної громади

на 2021-2025 роки

м. Южноукраїнськ

- 2021 рік

- 1. Загальні положення

Програма капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади (далі–Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2030», Закону України від 02.12.2012 №5463-VІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України від 17.02.2011 №3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», від 27.12.2001 №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», Наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 №574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі».

Ця Програма є однією з складових програми соціально-економічного та культурного розвитку Южноукраїнської міської територіальної громади.

- 2. Мета Програми

Метою Програми є визначення завдань з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади, забезпечення сприятливих умов реалізації інноваційних ідей, впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень та виконання запланованих завдань.

Виконання завдань Програми надасть новий позитив життя, більш продуктивний розвиток території та підвищить ефективність, надійність функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я та інших у наступних напрямах:

2.1. Забезпечення державної і міської політики та координації комплексних робіт, направлених на підтримання повноцінного життєвого середовища.

2.2. Виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово–комунального господарства, культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я, соціальної інфраструктури та об’єктів інженерно-транспортної мережі.

2.3. Ефективне використання капітальних вкладень державного бюджету та  бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади, залучених інвестицій, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади.

2.4 Розробка та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження, направлених на модернізацію технологій надання комунальних послуг.

2.5. Впровадження довгострокових механізмів фінансування процесів модернізації житлового фонду, оснащення сучасними приладами обліку споживання комунальних ресурсів.

2.6. Впровадження сучасної системи аналізу та впливу на техніко-економічну ситуацію процессу постачання комунальних послуг.

2.7. Створення безпечних та якісних умов для життя та здоров’я людини.

3. Завдання програми

| № з/п | Назва об’єкта | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | *Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі, тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 за адресою вулиця Дружби Народів м. Южноукраїнськ Миколаївської області, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації (далі ПКД)** та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Южноукраїнська міська територіальна громада (далі-бюджет громади), інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення та ГВП) від ТК-515 до житлового будинку №49 по вул. Набережна Енергетиків у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2750 | 2750 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення та ГВП) від ТК-505 до ТК-507 по вул. Молодіжна у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт ТРП-6. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та інженерних мереж по вул. Дружби Народів, 33д у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт ТРП-4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та інженерних мереж по бул. Шевченко, 3а у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Капітальний ремонт технологічного обладнання в КНС-3 за адресою: вул. Миру, 2а у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1730 | 1730 |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів у м. Южноукраїнськ Миколаївської області (коригування), в т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи, топографічна зйомка | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентарю в Гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкція мереж теплопостачання в Южноукраїнській загальноосвітній школі №4 по проспекту Незалежності, 16 у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області , в т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи | ДІМГ | 2021-2025 | Бюджет громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
|  | Разом по програмі |  |  |  | 50480 | 50480 |  |  |  |  |

*Пропозиції прогнозних показників фінансованого забезпечення напрямів (об’єктів) зазначеної Програми надані попередньо та будуть визначатись в залежності від реальних можливостей бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади  при його затверджені на відповідні роки в установленому порядку.

- **Розробка або коригування проектно-кошторисної документації виконується з урахуванням проведення інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань та технічного обстеження у разі необхідності відповідно до чинного законодавства.

- 4. Фінансування виконання Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади;

- кошти субвенцій державного та обласного бюджетів;

- інвестиції та інші джерела не заборонені чинним законодавством.

- 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- створити сприятливі умови для життя шляхом здійснення реконструкції, капітального ремонту застарілого житлового фонду та будівництва нового;

- виконати заплановано капітальний ремонт, реконструкцію: житлових будинків, внутрішньо будинкових систем водо-, тепло-, електропостачання, водовідведення;

- скоротити питомі показники використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, в тому числі впровадження сучасної системи аналізу техніко-економічної ситуації процесу постачання комунальних послуг;

- добудувати сквер на честь пам’яті Т.Г.Шевченка для поліпшення умов відпочинку громадян;

- виконати реконструкція існуючих закладів освіти для поліпшення навчального процесу,

- будівництво швидкомонтованої спортивної зали Гімназії №1;

- виконати реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я;

- виконати капітальні ремонти приміщень об’єктів комунальної власності для комфортного обслуговування населення;

- проведення заходів з енергозбереження та зменшення витрат коштів бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на оплату за споживання енергоносіїв;

- розбудова та модернізація транспортної і придорожньої інфраструктури.

- поліпшити екологічний стан території.

6. Система управління контролю за ходом виконання Програми

- Організація, координація роботи, спрямованої на здійснення завдань щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу та підготовка звіту про стан її виконання покладається на Департамент інфраструктури міського господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради.

Інформація про хід виконання завдань Програми надається на вимогу міського голови міста Южноукраїнська, постійних комісій Южноукраїнської міської ради. Звіт про хід і результати виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні Южноукраїнської міської ради, по закінченню терміну дії Програми.

Секретар

Южноукраїнської міської ради						М.О.Пелюх