Додаток 1

до   рішення     Южноукраїнської

міської ради

«  24   »        03       2021 №      317

Інформація

про виконання міської Програми капітального будівництва

об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної

інфраструктури міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки,

затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від  24.12.2015 №24

- 24.12.2015 року Южноукраїнської  міською радою  прийнято рішення № 24 «Про затвердження міської Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки».

- Рішеннями Южноукраїнської міської ради від 28.04.2016  №171, від 23.01.2017  №518, від 13.07.2017 №775, від 22.02.2018 №1005, від 23.08.2018 №1233  внесені доповнення та зміни до міської Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки.

- В Програмі заплановано 56 направлень, з них виконано 31 направлення

- У 2016 році профінансовано 4 направлення на суму 5392,1 тис.грн.

- У 2017 році  профінансовано 7 направлень на суму 7951,1 тис.грн.

- У 2018 році   профінансовано 8 направлень на суму 19711,9 тис.грн.

- У 2019 році профінансовано 7 направлень   33056,3 тис.грн.

- У 2020 році профінансовано 5 направлень 9552,9 тис.грн.

- З метою реалізації Програми розроблено 28 проектів, а саме:

- Реконструкція гуртожитку №6 під житло за адресою вул. Комсомольська, 3, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.;

- Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і холодного водопостачання  житлових будинків м.Южноукраїнськ, Миколаївської обл.;

- Реконструкція будівлі "Центру надання адміністративних послуг" за адресою вул. Дружби Народів, 35-В в м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Коригування ПКД та проведення експертизи по об’єкту "Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону "Олімп" до Ташлицького водосховища (НК-1-НК-2) в Южноукраїнську Миколаївської обл.;

- Реконструкція житлових приміщень №103, 104 під квартири за адресою вул.Дружби Народів, 5 в Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ДНЗ №8  по вулиці Набережна Енергетиків, 31 в м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни (заміна вікон) по бульвару Курчатова, 8 в м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів (заміна вікон та встановлення перегородок в санвузлах) по бульвару Цвіточному, 5 в м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і холодного водопостачання  загальноосвітніх шкіл та гімназії в м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт санітарних вузлів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни по бульвару Курчатова, 8 в м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (заміна теплообмінників в басейні)  по бульвару Шкільний, 3, м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури 6-го мікрорайону м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії № 1 по бул. Курчатова, 6 в м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3  (укріплення верхніх віконних відкосів ) за адресою б-р Цвіточний, 5 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад (будівля колишньої дитячої поліклініки) за адресою: бул.Шкільний, 10 в м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт покрівлі Гімназії  № 1 по бул. Курчатова, 6 в м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Нове будівництво критого спортивного майданчика Южноукраїнської ЗОШ №1 бул. Курчатова, 8 в м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покряттям Южноукраїнської ЗОШ №4 по пр. Незалежності, 16 в м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт. Перепланування приміщень відділення нефрології та діалізу за адресою вул. Паркова, 3В м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт. Переобладнання та перепланування приміщення №3 (кімнати 1-8) під житло за адресою: вул. Дружби Народів, 32 в м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.;

- Капітальний ремонт. Благоустрій території навколо міні-стадіону загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Захисників Вітчизни по бульвару Курчатова, 8 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Встановлення світлофорних об’єктів в кількості 2-х одиниць, на перехресті пр. Незалежності та вул. Енергобудівників м. Южноукраїнськ  Миколаївської області;

- "Капітальний ремонт в харчоблоках блоків А, Б ДНЗ №8 "Казка" по вул.Набережна Енергетиків, 31 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний зі штучним покриттям Южноукраїнської ЗОШ №3  І-ІІІ ступенів по бульвару Цвіточний, 5  в м.Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Реконструкція спортивного майданчика під міні-футбольне поле зі штучним покриттям Южноукраїнської ЗОШ №2  І-ІІІ ступенів по бульвару Шкільний, 3  в м.Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт. Переобладнання приміщення рентген кабінету №1 під кабінет комп’ютерної томографії КЗ ЮМЛ по вул. Миру, 3 м.Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по бул. Цвіточному, 5 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Реконструкція системи лікувального газозабезпечення в Комунальне некомерційне підприємство  «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» за адресою Миру, 3 м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.

За період 2016-2020 років відповідно до Програми та значних звернень мешканців міста за рахунок міського бюджету виконані роботи з:

- Реконструкція житлових приміщень №103, 104 під квартири за адресою: вул.Дружби Народів, 5 м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Реконструкція приміщень адміністративної частини будівлі за адресою: вул.Миру, 11  м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Встановлення світлофорних об’єктів в кількості 2-х одиниць, на перехресті пр. Незалежності та вул. Енергобудівників  м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт сходів на перехресті проспекту Соборності та проспекту Незалежності з влаштуванням пандусу м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Технічне переоснащення інженерного вводу з встановленням приладу обліку тепла на ТРП - 9 за адресою: вул. Набережна Енергетиків, 33-г  м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Технічне переоснащення ТРП-4 за адресою: бул. Шевченка, 10-А, м.Южноукраїнська м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ДНЗ №8  по вулиці Набережна Енергетиків, 31 м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни (заміна вікон) по бульвару Курчатова, 8 м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів (заміна вікон та встановлення перегородок в санвузлах) по бульвару Цвіточному, 5 м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і холодного водопостачання  загальноосвітніх шкіл та гімназії м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт санітарних вузлів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни по бульвару Курчатова, 8 у м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (заміна теплообмінників в басейні)  по бульвару Шкільний, 3 у м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Виконання  робіт по технічному переоснащенню інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і холодного водопостачання житлових будинків  м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Реконструкція гуртожитку №6 під житло за адресою вулиця Олімпійська, 3 (вул. Комсомольська, 3) м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт приміщень для розміщення лабораторії по повірці приладів споживання води та тепла за адресою: вул. Дружби Народів, 23 м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни (заміна вікон) по бульвару Курчатова, 8  м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів (заміна вікон та встановлення перегородок в санвузлах)  по бульвару Цвіточний, 5  м.Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт. Улаштування пожежної сигналізації і систем голосового оповіщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Захисників Вітчизни по бульвару Курчатова, 8 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3  (укріплення верхніх віконних відкосів ) за адресою: б-р Цвіточний, 5 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 за адресою: б-р Цвіточний, 5 м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Внутрішнє оздоблення міжвіконних перестінків;

- Реконструкція будівлі Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Дружби Народів, 35-В м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 2 "Ромашка" (заміна вікон) по бул. Курчатова, 5 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 3 "Веселка" по бул. Шкільний,4 м.Южноукраїнськ Миколаївської області ;

- Капітальний ремонт. Улаштування пожежної сигналізації і системи голосового оповіщення в ДНЗ№2 "Ромашка" по бул. Курчатова, 5 м.Южноукраїнська Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ЗОШ № 2 (заміна теплообмінників в басейні) по бул.Шкільний, 3  м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт. Перепланування приміщень відділення нефрології та діалізу за адресою: вул. Паркова, 3В м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Улаштування поручнів біля та в під’їздах житлових будинків  м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт. Переобладнання та перепланування приміщення №3 (кімнати 1-8) під житло за адресою: вул. Дружби Народів, 32 м.Южноукраїнськ Миколаївської обл.;

- Реконструкція  спортивного майданчика під міні-футбольне поле зі штучним покриттям Южноукраїнської  ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів по бул. Курчатова, 8  м.Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт ТРП-2. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по вул. Миру, 8 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт. Благоустрій території навколо міні-стадіону загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Захисників Вітчизни по бульвару Курчатова, 8 м. Южноукраїнськ Миколаївської області;

- Капітальний ремонт покрівлі Гімназії №1 по бул. Курчатова, 6 м.Южноукраїнська Миколаївської області;

- Капітальний ремонт. Будівля Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня". Переобладнання приміщення  рентген кабінету №1  під кабінет комп’ютерної томографії по вул. Миру, 3 м.Южноукраїнська Миколаївської області.

- Заступник директора департаменту

- інфраструктури міського господарства

- Южноукраїнської міської ради						В.А. Божко