Інформація

про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки (далі Програма) затверджена рішенням Южноукраїнської міської ради від 24.12.2015 №23. Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету та коштів субвенції державного бюджету. Кошти виділялись не в повному обсязі від наявної потреби, але виконання основних напрямків дозволило переоснащати підприємства житлово-комунального господарства шляхом оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, надавати якісні житлово-комунальні послуги, знизити рівень експлуатаційної безпеки зношення основних фондів, забезпечити технічно-справний і естетичний стан об’єктів благоустрою, продовження термінів служби всіх його елементів.

Виконання заходів реалізації завдань Програми

В 2016-2020 роках на капітальні та поточні ремонти об’єктів ЖКГ та благоустрій міста були направлені кошти міського бюджету у сумі на капітальні видатки та поточні видатки – 234 414 900 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження  на поточні видатки у сумі – 1440,98 тис..грн., субвенція з державного бюджету до міського бюджету м. Южноукраїнська на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі на поточні видатки – 1196,969 тис.грн.

Станом на 15.02.2021 року в Южноукраїнській міській територіальній громаді налічується 82 будинки в яких зареєстровані об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ).

Виконання основних напрямків реформування та розвитку житлово-комунального господарства

1.	На капітальний ремонт житлового фонду  направлялися кошти міського бюджету.

Проведені роботи з капітального ремонту 260 ліфтів, виконаний капітальний ремонт внутришньобудинкових електричних мереж в житловому будинку за адресою: Дружби Народів,4.

Проведені роботи з капітального ремонту м'яких покрівель 22-ох житлових будинків .

Відремонтовано 7665,00 м2 внутриквартальних доріг в дворах міста.

Виконаний поточний ремонт внутришньоквартальних пішохідних доріжок асфальтом в 4-ох дворах  площею 540,73 м2 .

Для вирішення питань доступності маломобільних груп населення до житлових будинків встановлено 27 поручнів в під’їздах та біля під’їздів, переобладнано 1 пандус в будинку, в якому проживає інвалід.

Виконувався поточний ремонт гуртожитків на загальну суму 4408119 грн., а саме:

№1 (Дружби Народів,8) на суму 912311,0 грн.,

№3 (вул. Миру,9) на суму 772740,0 грн.,

№4 (вул. Миру,11) на суму 3153882,0 грн.

Придбані та встановлені металопластикові вікна в місцях загального користування в під’їзді №3 на вул. Олімпійська на суму 177498,0 грн.

Виконувався поточний ремонт під’їздів 27 житлових будинків на суму 3916150,0 грн.

Виконувався поточний ремонт

- електричних мереж приміщень гуртожитку №3 за адресою: вул. Миру,9 на суму 280 400 грн.;

- приміщень гуртожитку №3 за адресою: вул. Миру, 9, в т.ч. сантехнічні роботи на суму 142 308 грн.;

- приміщень гуртожитку №3 за адресою: вул. Миру,9 в частині ремонту електричних мереж та системи вентиляції на суму 23 290 грн.;

- квартири комунальної форми власності №73 в житловому будинку на пр. Незалежності, 5 на суму 139 450 грн.;

- квартири комунальної форми власності №74 в житловому будинку на пр. Незалежності, 5 на суму 71 450 грн.;

- квартири комунальної форми власності №163 в житловому будинку на проспекті. Незалежності,2/ вул. Миру,12 на суму 75 ;

- підвальних приміщень та внутрішньо будинкових інженерних мереж (для розташування індивідуальних теплових пунктів) у 42 житлових будинках комунальної форми власності 1-5 мікрорайонів.   (705 760 грн.);

- (сантехнічні роботи) підвальних приміщень для розташування індивідуальних теплових пунктів у 25 житлових будинках комунальної форми власності 1-5 мікрорайонів (94 900 грн.).

З метою оновлення основних засобів для КП ЖЕО за звітний період було придбано:

- газонокосарки, садовий пилосос (56000 грн), спеціальну автомобільну техніку ОПТ-9195 на базі Белорус (964000 грн.), прес гідравлічний та подрібнювач (111800 грн.), 11 одиниць контейнерів металевих (96700 грн.)

- МАФ у кількості 186 одиниць на суму 939600 грн.

Були придбані ігрові комплекси та встановлені на 3-х прибудинкових територіях на суму 147000,0 грн.

За звітний період виконувався не лише поточний ремонт житлового фонду, а і нежитлових приміщень, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади та на балансі КП ЖЕО, а саме:

- поточний ремонт приміщень будівлі за адресою: вул. Дружби Народів,35-В на суму 190000 грн.;

- поточний ремонт системи опалення в будівлі за адресою: бульвар Цвіточний,9 на суму 107000 грн.;

- виконаний ремонт покрівель 8-ми трансформаторних підстанцій на суму 231500 грн.;

- виконаний поточний ремонт сходів парадного входу нежитлового приміщення комунальної форми власності № 585А: на вул. Дружби Народів,31А, в якому розташований ДРАЦС;

- замінені вікна на металопластикові на 1-му поверсі нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: вул. Паркова,5 та інше.

2.	Здійснювалась заміна та оснащення приладами обліку холодної та гарячої води за рахунок бюджетних коштів (без послуг монтажу) квартир соціально-незахищених верств населення. Пільговій категорії громадян  було замінено та видано 121 лічильник гарячої та холодної води (безкоштовно).

3.	За звітний період з міського бюджету виділено 62143760,21 грн. на цільову фінансову допомогу КП ТВКГ, а саме: на придбання засувок, технічних пластин на мережні насоси, сталевих труб та відводів, попередньоізольованої труби, труб поліетиленових, фланців та інших матеріалів для аварійного запасу для водопровідних мереж, металу для закриття каналізаційних каналів у КНС та інше, в тому числі на оплату боргових зобов’язань відповідно до Мирових угод між            КП ТВКГ та  ВП ЮУАЕС ДПНАЕК «Енергоатом» .

Також, за цей період, з метою оновлення майна територіальної громади для        КП ТВКГ було придбано основних засобів на суму 1786000 грн., а саме:

- механічні граблі  для КНС-2 (з встановленням) (612000 грн.);

- повірочні проливні установки стаціонарна та переносна (435000 грн.);

- граблі-дробарки на КНС-2 (дробарка, щитовий затвір) ( 294000 грн.);

- установку для прочищення труб каналізаційних (380000 грн.);

- зворотних клапанів на КНС (65000 грн.).

4.	Приділяється багато уваги благоустрою міста. Проводились роботи по забезпеченню та збереженню технічно-справного і естетичного стану об’єктів благоустрою, а саме:

-	щорічно виконувались роботи з поточного ремонту малих архітектурних форм міського кладовища, міського пляжу, вулично-дорожньої мережі міста, парку та скверів міста, саме: фарбування малих архітектурних форм, заміна брусу на лавах та білування дерев;

-	утримання об’єктів благоустрою загального користування (доріг, парку, скверів, бульварів, кладовища, пляжу та інше)(протяжність доріг, які обслуговуються – 27,026 км);

-	виконувалось технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання вуличного освітлення та сплачено за електроенергію вуличного освітлення, загальна протяжність мереж вуличного освітлення складає  28,362 км, 1474 світлоточок; замінено 1646 електричні лампи, в т.ч. 430 енергозберігаючих ламп, замінено 997 мп кабельних мереж вуличного освітлення; застаріли  світильники замінені на нові у кількості 227 одиниць  для освітлення пішохідних доріжок та доріг, встановлено 11 нових опор вуличного освітлення;

-	регулярно проводиться догляд за зеленими насадженнями міста, а саме штикування газонів, посів квітів, догляд за розаріями, обрізка кущів та дерев   та інші роботи;

-	з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в місті в період весняної повені щорічно здійснюється прочистка труб зливової каналізації, прочищено 5762,3 мп та 69 колодязів;

- встановлено 102 нових лав та 112 нових урни на об’єктах благоустрою;

-	постійно здійснюється вивіз сміття з об’єктів благоустрою,

-	завезено 921,83 тон піску на міський пляж,

-	щорічно обстежується та очищаєтьтся дно річки від небезпечних предметів в районі пляжу  (4600 м2);

-	з метою боротьби зі спекою та пилок амброзії здійснювалося поливання покриттів міських доріг в літній період;

-	виконувався поточний ремонт пішохідних доріжок з дрібно розмірних фігурних елементів та асфальтобетону  на бульварі Цвіточному, в міському парку на площі 11668,53м2;

-	встановлено 77 навісів для соціальних торгівельних рядів на проспекті Незалежності;

-	щорічно проводяться роботи по поточному ремонту вулиць загального користування 32042,73 м2 доріг загального користування;

-	проводились роботи по зворотньому засипанню, плануванню полігону твердих побутових відходів.

Виконувався поточний ремонт об’єктів комунальної власності, які знаходяться на балансі КП СКГ, а саме:

- ремонт покрівлі колишнього магазину «Світанок» 914 м2 (197,8 тис.грн.);

- ремонт теплиці на базі озеленення на суму 369,3 тис.грн.

З метою більш ефективного виконання робіт по утриманню об’єктів за кошти міського бюджету для комунального підприємства «Служба комунального господарства» було придбано: садовий пилосос, бензопили - 2 шт, газонокосарки 13 одиниць, віброплита 1 одиниця, автобуси пасажирські 2 од., мотоблоки 2 од., снігоочисник 1 один., бульдозер на полігон ТПВ, утилізатор відходів, вантажна машина МАЗ, установка для нанесення дорожньої розмітки, дорожна фреза, біотуалети 5 одиниць, машини дорожньої комбінованої зі змінним обладнанням на базі самоскида МАЗ-5550, базовий самохідний трактор JCB 3 DX Agri з навісним обладнанням, автомобіль для виробничих потреб, причеп та інше.

Основні пропозиції в зниження вартості та більш якісному наданню послуг у сфері благоустрою наступні: придбання машини для вологого прибирання доріг міста;

- впровадження новітніх технологій та будівельних матеріалів під час ремонту і реконструкції доріг;

- впровадження широкого використання малої механізації при обслуговуванні об’єктів та для виконання поточних ремонтів шляхом придбання комунальної техніки з причіпним обладнанням.

- впровадження енергозберігаючого обладнання, технології та джерела світла у мережах зовнішнього освітлення міста;

-	придбання обладнання для виконання ямкового ремонту доріг;

- 	придбання установки для прочищення мереж зливової каналізації міста;

-	проведення інвентаризації та паспортизації мереж зливової каналізації та зелених насаджень міста;

-	влаштування водовідвідних лотків для відводу води на міському пляжі з метою попередження зсуву піску у річку;

-	обстеження та виконання робіт по ремонту тротуарних доріжок поетапно;

-	проведення реконструкції міського фонтану на території парку;

-	проведення реконструкції скейтпарку та будівництво тренажерного майданчику в міському парку.

Директор

департаменту інфраструктури

міського господарства

Южноукраїнської міської ради						Х.Д.Волчко