Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради

від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ

«Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування»

м.Южноукраїнськ

2022

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЄКТУ

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва програми і проєкту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проєкт) | «Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування» | | | |
| Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, де здійснюється реалізація проєкту | UA48040250010045068 | | | |
| Заявник (найменування центрального / місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку) | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | | | |
| Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проєкт | 2.2.2.1 Будівництво, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт палаців спорту, стадіонів, басейнів Миколаївської області | | | |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проєкт | 2. Висока якість життя людини | | | |
| Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт | 2.2. Збільшення тривалості життя людини | | | |
| Період реалізації проєкту (з (місяць, рік) до (місяць,рік)) | 2022 | | | |
| Загальна кошторисна вартість проєкту, тис. грн | 12 870,518 | | | |
| Очікуваний обсяг фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| 5 118,564 | 0 | 0 | 5 118,564 |
| Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 0 | 0 | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) |
| Обсяг співфінансування проєкту з інших джерел (кошти державних субвенцій), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| 4 000,061 | 0 | 0 | 4 000,061 |
| Назва регіону, в якому реалізовується проєкт | Миколаївська область | | | |
| Назва району, в якому реалізовується проєкт | Вознесенський р-н, м.Южноукраїнськ (з поширенням на приєднані громади смт.Костянтинівка, с.Бузьке, с.Іванівка, с.Панкратове, а також [Олександрівська селищна об’єднана територіальна громада](https://decentralization.gov.ua/gromada/1329)) | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника | Онуфрієнко Валерій Васильович | | | |
| Телефон, e-mail заявника | (05136) 55163  e-mail: yuzheconom@ukr.net | | | |
| Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної за реалізацію проєкту особи | Міський голова  Онуфрієнко Валерій Васильович | | | |
| Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проєкту особи | (05136) 55163  e-mail: yuzheconom@ukr.net | | | |

ІІ. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І. | Реєстраційна картка проєкту | 2 |
| ІІ. | Зміст проєкту | 3 |
| ІІІ. | Проєкт | 4 |
| 1. | Анотація проєкту | 4 |
| 2. | Детальний опис проєкту | 6 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | 6 |
| 2.2. | Мета та завдання проєкту | 6 |
| 2.3. | Основні заходи проєкту | 7 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проєкту | 8 |
| 2.5. | Кількісні та якісні показники результативності проєкту | 9 |
| 2.6. | Інновації проєкту | 12 |
| ІV. | Бюджет проєкту | 13 |
| 1. | Загальний бюджет проєкту | 13 |
| 2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 14 |
| 3. | Очікувані джерела фінансування | 14 |
| V. | Додатки |  |

ІІІ. ПРОЄКТ

1. АНОТАЦІЯ ПРОЄКТУ

«Нове будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування».

Зараз у гімназії навчається 386 учнів, а за час існування закладу в його стінах отримали якісну освіту більше 900 учнів.

Заклад має фізкультурно-спортивну зону, на якій знаходяться: баскетбольне поле (450 м2), волейбольне поле (450 м2), міні-футбольне поле із штучним «зеленим» покриттям (375 м2), бігова доріжка, стрибкова яма (15 м2), тенісний корт (800 м2) з трибунами для глядачів, який має наслідки незавершених будівельних робіт. Проте все вищевказане не можна вважати освітнім середовищем для повноцінного, всебічного виховання підростаючого покоління. Необхідним є вказати, що заняття фізичною культурою на свіжому повітрі є можливими за певних погодних умов, що знову вказує на потребу у спортивному приміщенні, яке є універсальним за будь-яких природних обставин.

Зараз спортивною залою учням служить кімната загальною площею 55,1 м2 (розміром 6 x 9 м) з душем, яка розташована на І-му поверсі. Освітлення природне – вікна, штучне – люмінесцентні світильники. Підлога дерев’яна (відшліфована та пофарбована). Стіни та стеля побіловані, панелі - пофарбовані. Батареї опалення закриті решітками (екранами). Виходячи з вищевказаного, спортивна кімната пристосована до проведення уроків фізичного виховання, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та пожежній безпеці. Проте особливо проблематичним стає проведення уроків фізичного виховання у цьому приміщенні для 2-х класів одночасно.

Проєкт має вплив одночасно щонайменше на п’ять населених пунктів, зокрема, місто Южноукраїнськ та приєднані до нього Костянтинівська та Іванівська селищні громади, в тому числі с.Бузьке та с.Панкратове, а також [Олександрівська селищна об’єднана територіальна громада](https://decentralization.gov.ua/gromada/1329).

Частка населення громади, на яке впливає реалізація проєкту -  100% населення громади у зв’язку з перспективою будівництва швидкомонтованої споруди спортивної зали.

Будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали повністю вирішує проблему поліпшення умов занять фізичною культурою і спортом всіх верств населення.

Проєкт відкриває (суттєво посилює) нові можливості для регіонального розвитку, створює «точки зростання» громади (регіону) у найближчій перспективі через будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 в м.Южноукраїнську Миколаївської області.

 Крім того, реалізація проєкту згуртує громаду для вирішення актуальних проблем території.

Цільові групи проєкту:

Відсутність спортивної зали в Южноукраїнській гімназії №1 викликає занепокоєння практично всього учнівського та трудового колективу закладу та їх батьків. У зв’язку з цим усі зазначені категорії можна віднести до однієї цільової групи (4066 осіб), але найбільшу вигоду отримають учні (405 осіб), працівники гімназії (62 особи), батьки (905 особи) та інші зацікавлені особи, а саме: Костянтинівська (в тому числі с.Бузьке) та Іванівська селищні громади (в тому числі с.Панкратове) (210 осіб). А також, [Олександрівська селищна об’єднана територіальна громада](https://decentralization.gov.ua/gromada/1329) (520 осіб).

Очікувані результати проєкту

Якісні показники:

1. Покращення умов навчання гімназистів в цілому.
2. Збільшення освітніх можливостей для учнів, які будуть використовувати саме новітнє обладнання сучасної спортивної зали.
3. Охоплення всього учнівського контингенту закладу руховою активністю та заняттями спортом.
4. Вирішення проблеми якісного викладання предмету «Фізична культура».
5. Досягнення максимальної ефективності використання спортивної зали та її обладнання.
6. Покращення рівня надання освітніх послуг та забезпечення здоров’язберігаючого середовища.
7. Проєкт відкриває (суттєво посилює) нові можливості для регіонального розвитку, створює «точки зростання» громади (регіону) у найближчій перспективі через будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 в м. Южноукраїнську Миколаївської області.
8. Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог.
9. Забезпечення комфортних умов для дітей.
10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження.
11. Підвищення ефективності  фінансових витрат через впровадження заходів з енергозбереження - підвищення енергоефективності.
12. Проєкт є соціальним з економічною (або екологічною) складовою.
13. Вирішення проблеми відсутності актової зали, проводячи культурно-масові заходи на базі спортивної зали за принципом «2 в 1» (спортивна зала+актова зала в одному приміщенні).

Кількісні показники:

* + збільшення кількості проведення комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом на 15%;
  + збільшення кількості гуртків на 10%.
  + створення комфортних умов для занять спортом для 405 учнів гімназії.

Соціальна складова полягає у реалізації права на освіту кожної дитини; рівноправності в освіті для всіх дітей; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; забезпечення комфортних умов для дітей під час занять фізичною культурою; досягнення максимальної ефективності використання спортивної зали.

Економічний ефект: зменшення витрат на утримання установи в належному санітарному стані, поточні та капітальні ремонти; досягнення базового рівня та комфортного середовища для будівництва швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії; комплексний підхід до вирішення проблем з енергозбереження, шляхом застосування енергозберігаючих заходів; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, фінансових витрат через впровадження заходів з енергозбереження - підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту та джерела їх фінансування – 12 870,518 тис.грн.,  у тому числі:

* державний фонд регіонального розвитку – 5 118,564 тис. грн. (40 %);
* інші джерела (кошти державних субвенцій) – 4 000,061 тис.грн. (31 %);
* бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади – 3 751,893 тис.грн. (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342 тис.грн.; фінансування у 2022 році - 3 207,551 тис.грн.) (29 %).

2. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЄКТУ

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проєкт.

Южноукраїнська гімназія №1 є закладом нового типу, історія діяльності якого налічує майже 20 років.

Належні умови для занять у спортивних секціях з волейболу, баскетболу підтримують інтерес учнів до спортивних занять, дозволять уникнути багатьох проблем, пов'язаних із поставою (сколіоз, деформація грудної клітки, головні болі, недокрів'я, порушення серцевої діяльності, погіршення зору, порушення травлення). Але необхідними умовами для занять фізичною культурою є їхні системність та послідовність, які не залежать від погодних умов, проте відсутність повноцінної спортивної зали це не забезпечує.

У разі присутності на уроці у спортивній кімнаті водночас двох класів ставиться під сумніви виконання усіх запланованих завдань для кожного із них та забезпечення попередження травмування: учні виконують завдання по черзі, залежно від зайнятості приміщення та наявності взагалі в ньому «вільного простору». У разі виробничої необхідності одночасна присутність на уроці двох класів можлива у великій спортивній залі, але ніяк ні у спортивній кімнаті площею 55,1 м2.

Однією з основних причин травмування на уроках фізичної культури визнається незадовільний стан спортивного приміщення, його планування, освітлення, яке не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що також є підтвердженням неможливості якісного проведення уроків фізичної культури у спортивній кімнаті. Наявність проблеми, пов’язаною із відсутністю спортивної зали, не дає можливості для повноцінного функціонування сучасного закладу, викликає загрозу щодо якісного надання освітніх послуг у повному обсязі.

Реалізація цього проєкту продемонструє можливості щодо забезпечення належного стану освітнього процесу, підвищення активності громади та взаємодію органів державної влади з місцевим самоврядуванням.

Враховуючи той фактор, що на відсутність спортивної зали болюче реагують усі учасники освітнього процесу (учні, батьки, працівники), тому вигоду від реалізації даного проєкту отримує достатньо велика кількість осіб.

2.2. Мета та завдання проєкту:

Мета проєкту полягає у вирішенні проблеми найбільш ефективного функціонування Южноукраїнської гімназії №1, що відповідно матиме істотний вплив на підвищення якості надання освітніх послуг та підвищить рівень комфортності умов для навчання.

Основною метою проєкту є реалізація в Южноукраїнській гімназії №1 організаційних і технічних заходів щодо створення сучасної, комфортної та безпечної спортивної зали гімназії, що включає у себе безпосередньо не лише залу разом із допоміжними приміщеннями, а й додаткові приміщення для медичного персоналу, санвузли та душові кабінки, гардероб та вестибюль. Ця мета може бути досягнена шляхом розбудови спортивної інфраструктури навчального закладу та створенні умов для ефективного та всебічного розвитку дітей, позитивного впливу на їх здоров’я через фізичне виховання.

Основні завдання та шляхи виконання програми:

1. Забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань і практичних умінь учнів.

2. Створення у навчальному закладі умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти.

3. Організація дозвілля для населення територіальної громади, в особливості школярів та молоді.

4. Вирішення актуальної проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді через збільшення кількості спортивних гуртків, секцій, клубів.

5. Сприяння підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниження рівня злочинності та правопорушень.

6. Підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються з метою забезпечення діяльності закладу освіти.

7. Ефективне використання бюджетних коштів та використання додаткових можливостей для розвитку сфери освітніх послуг Южноукраїнської міської ради шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів.

2.3. Основні заходи проєкту.

Наш проєкт сприяє:

- виробленню і реалізації якісно нової, особистісно і компетентнісно обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів та молоді на всіх етапах навчання врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;

- створенню освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову активність особистості та її організацію відповідно до вікової та психофізичної специфіки розвитку організму;

- інтенсивному включенню в освітній процес школи можливостей для додаткових форм фізичного виховання;

- створенню умов і механізмів фізичного виховання для занять різної спрямованості за інтересами;

- формуванню стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки.

До заходів проєкту відносяться:

1. Створення групи фахівців для розробки проєкту із залученням представників виконавчих органів міської ради.
2. Розробка плану реалізації проєкту з поетапним планом заходів.
3. Розподіл функціональних обов’язків між виконавцями проєкту.
4. Визначення об’єкту упровадження проєкту.
5. Детальне вивчення комерційної пропозиції потенційного виконавця робіт, її комплексний аналіз.
6. Укладання угоди та вирішення договірних відносин замовника та виконавця проєкту.
7. Виконання робіт будівництва швидкомонтованої споруди зали гімназії №1
8. Здійснення заходів висвітлення інформації про нове будівництво швидкомонтованої споруди зали гімназії №1 у ЗМІ.
9. Забезпечення трансляції відеоматеріалів на місцевому та обласному телебаченні.

10. Презентація проєкту.

11. Розміщення фотоматеріалу в мережі Інтернет.

2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

| Період викона-ння | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передба-чено ДФРР | Місце-вий бюджет | Передба-чено з партнер-ських коштів |
| 2022  Місяць 1 | Створення групи фахівців для розробки проєкту із залученням представників виконавчих органів міської ради. | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць 2 | Розробка плану реалізації проєкту з поетапним планом заходів. | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць 3 | Розподіл функціональних обов’язків між виконавцями проєкту. Визначення об’єкту упровадження проєкту. Детальне вивчення комерційної пропозиції потенційного виконавця робіт, її комплексний аналіз. | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць 4 | Укладання угоди та вирішення договірних відносин замовника та виконавця проєкту. | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць 5 | Підготовка території, перенесення мереж електропостачання | 280,4490 | 93,4830 | 0 |
| 2022  Місяць  5-6 | Виконання робіт по будівництву споруди спортивної зали гімназії №1 | 4 072,677 | 2 858,922 | 4000,61 |
| 2022  Місяць  7-9 | Виконання робіт по влаштуванню мереж електропостачання, водопостачання, теплопостачання,  каналізації | 293,8780 | 97,9600 | 0 |
| 2022  Місяць  9-10-11 | Виконання робіт по благоустрою та озелененню території, оздоблення меблями та інвентарем спортивної зали. | 471,5600 | 157,1860 | 0 |
| 2022  Місяць  11 | Презентація проєкту. Розміщення фотоматеріалу в мережі Інтернет. Підведення підсумків | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць  11 | Забезпечення трансляції відеоматеріалів на місцевому та обласному телебаченні. | 0 | 0 | 0 |
| 2022  Місяць   12 | Здійснення заходів висвітлення інформації про будівництво спортивної зали гімназії у засобах масової інформації. | 0 | 0 | 0 |

2.5. Кількісні та якісні показники результативності проєкту.

Реалізація проєкту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності Южноукраїнської гімназії №1 як комунального закладу Южноукраїнської міської ради, а саме: дасть змогу залучити додаткові джерела на фінансування проєкту; сприятиме удосконалення соціальної інфраструктури; дозволить забезпечити комфортні умови для навчання.

Кількісні показники:

* + збільшення кількості проведення комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом на 15%;
  + збільшення кількості гуртків на 10%.
  + створення комфортних умов для занять спортом для 405 учнів гімназії.

Якісні показники результативності проєкту:

1. Покращаться умови навчання гімназистів в цілому.
2. Збільшаться освітні можливості для учнів, які будуть використовувати саме новітнє обладнання сучасної спортивної зали.
3. Буде охоплено весь учнівський контингент закладу руховою активністю та заняттями спортом.
4. Вирішиться проблема якісного викладання предмету «Фізична культура».
5. Буде досягнуто максимальна ефективность використання спортивної зали та її обладнання.
6. Покращиться рівень надання освітніх послуг та забезпечиться здоров’язберігаюче середовище.
7. Буде забезпечено комфортні умови для дітей.
8. Буде забезпечено реалізацію державної політики у сфері ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження.
9. Підвищиться ефективність  фінансових витрат через впровадження заходів з енергозбереження - підвищення енергоефективності.
10. Повністю вирішиться проблема відсутності актової зали, проводячи культурно-масові заходи на базі спортивної зали за принципом «2 в 1» (спортивна зала+актова зала в одному приміщенні).

Сталість проєкту:

а) фінансова сталість:

Реалізація проєкту є економічно ефективним для подальшого розвитку та діяльності Южноукраїнської гімназії №1 та сприятиме покращенню її матеріально-технічного стану. Враховуючи той фактор, що Южноукраїнська гімназія №1 є неприбутковою установою, збільшення надходжень до бюджету не відбудеться, але за рахунок госпрозрахункової діяльності збільшення кошторису спеціального рахунку можливе. Фінансова сталість  діяльності проєкту буде забезпечена шляхом використання коштів, наданих за програмою гранта /державного бюджету / залучення коштів організацій-партнерів проєкту.

б) інституційна сталість:

Інституційна сталість полягає в тому, що реалізація проєкту забезпечить комфортні умови для навчання у спортивній залі, загальною площею 552,66 м2 відповідно до потреби учнівської та батьківської громади, педагогічного колективу та сучасних вимог організації навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти. Заходи проєкту сприятимуть активізації вищевказаних верств населення в цілому для вирішення питань Южноукраїнської гімназії №1.

Інституційна сталість закладена в основу проєкту та дасть змогу функціонувати й надалі тим напрацюванням, які будуть результатом впровадження проєкту, адже існування стаціонарної спортивної зали – це здорове покоління молоді.

в) політична сталість:

Політична сталість проєкту забезпечується посиленням рівня спортивно-оздоровчого і фізичного виховання молоді. Реалізація цього проєкту, який заплановано реалізувати у 2022 році, дасть можливість побудувати спортивну залу. На цей час у зацікавлених у проєкті осіб досить висока громадська самосвідомість, а реалізація планів за проєктом безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише у працівників, їх вихованців та батьків, а й жителів усієї Южноукраїнської міської територіальної громади та сусідніх громад, підніме рівень довіри громадян до проведення реформ у державі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники успішності проєкту | Значе-ння показ-ників станом на поча-ток проєк-ту | Значення показників станом на завершення бюджетного року | | | | | | Джерела інформа-ції про показники |
| 1 рік про-єкту | 2 рік про-єкту (за наяв-ності) | 3 рік про-єкту (за наяв-ності) | 1 рік після завер-шення проєкту | 1 рік після завер-шення про-єкту | 1 рік після завер-шення проєкту |
| Проведення уроків фізичного виховання відповідно до вимог навчальних програм та державних освітніх стандартів | 0 | 100% |  |  | 100% |  |  | Управлі-ння освіти ім.Бориса Грінченка Южно-україн-ської міської ради |
| Створення складової інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених, працівників закладу та інших навчальних закладів, їх дітей | 0 | 100% |  |  | 100% |  |  | Управлі-ння будівни-цтва та ремонтів Южно-україн-ської міської ради |
| Можливість відкриття більшої кількості гуртків | Кіль-кість гуртків | Збіль-ше-ння на 10% |  |  | Збіль-шення на 10% |  |  | Управлі-ння освіти ім.Бориса Грінченка Южно-україн-ської міської ради |
| Проведення комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом | Кіль-кість зма-гань | Збіль-ше-ння на 15% |  |  | Збіль-шення на 15% |  |  | Управлі-ння освіти ім.Бориса Грінченка Южно-україн-ської міської ради |

2.6. Інновації проєкту.

Будівництво спортивної зали надасть можливість не лише гімназії, а й мікрорайону, місту та приєднаним громадам (Костянтинівська та Іванівська селищні громади, в тому числі с.Бузьке та с.Панкратове з урахуванням [Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади](https://decentralization.gov.ua/gromada/1329)):

- формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності в державі;

- проведення агітаційно-роз'яснювальних заходів, акцій (за сприяння або у співпраці з міським відділом у справах молоді та спорту) для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я та здоров'я нації;

- проведення комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом;

- організація та проведення культурно-масових та інформаційно-просвітницьких заходів на базі спортивної зали у зв’язку із відсутністю актової зали;

- для мешканців мікрорайону, міста та приєднаним громадам займатися у спортивних гуртках, секціях на базі спортивної зали;

- для занять соціальними танцями;

- щодо проведення загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного, корпоративного відпочинку;

- для занять спортом самих працівників закладу та інших навчальних закладів, їх дітей (за наявності сучасного обладнання);

- організація занять спортом (на пільгових умовах, або на безоплатній основі) для жінок, інвалідів, пенсіонерів, соціально незахищених громадян;

- сприяння молодіжних та дитячих громадських організацій щодо проведення ними заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення;

- запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників;

- сприяння впровадженню всеукраїнськими та регіональними спортивними федераціями на безоплатній основі в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання популярних серед дітей та молоді видів спорту;

- пропаганди рухової активності як дієвого засобу зниження ризику неінфекційних захворювань, надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності у тому числі лікарями сімейної медицини.

Спортивна зала буде складовою інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання (для мешканців І-го мікрорайону), у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених.

Цей проєкт заслуговує на фінансування, оскільки він:

- містить точні описи видатків, на які потрібне фінансування, та опис робіт, що будуть виконуватися нашою організацією (додатки);

- містить фактичні матеріали;

– є важливим як для усіх учнів та працівників закладу, так і для розв’язання проблеми щодо оновлення необхідних для освітнього процесу засобів навчання. Додатковим аргументом на користь даного проєкту є довгостроковий ефект від його впровадження;

- є ефективним – результат проєкту принесе суттєву суспільну користь;

- є реалістичним – мета та завдання проєкту є дійсно досяжними; наявність у закладу місця для будівництва спортивної зали та введення її в експлуатацію забезпечують реалізацію зазначеного проєкту у конкретні строки та у конкретному середовищі;

– є актуальним, тому що сприяє вирішенню конкретної соціальної проблеми – 20-тирічної відсутності умов для занять спортом і фізичної культури, враховуючи численні звернення до відповідних інстанцій, організацій, спонсорів тощо;

– відповідає інтересам донора та його благодійній політиці, а саме покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, створюючи таким чином комфортні умови для навчання підростаючого покоління.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

1. Загальний бюджет проєкту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться  за проєктом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | | | | | |
| у першому бюджетному році | | | | у наступні бюджетні роки | | |
| ДФРР | Місцевий бюджет | інші учас-ники проєкту | ДФРР | | Місце-вий бюджет | інші учас-ники проє-кту |
| 1. Будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали гімназії №1 | 12 870,518 | 5118,564 | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 4000,061 | 0 | | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 12 870,518 | 5118,564 | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 4000,061 | 0 | | 0 | 0 |

2. Розклад бюджету за статтями видатків

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | | | | |
| у першому бюджетному році | | | у наступні бюджетні роки | | |
| ДФРР | Місцевий бюджет | інші учас-ники проєкту | ДФРР | Місце-вий бюджет | інші учасники проєкту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку:  КПКВКМБ 1517361  КЕКВ 3122 | 12 870,518 | 5 118,564 | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 4 000,061 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 12 870,518 | 5 118,564 | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 4000,061 | 0 | 0 | 0 |

3. Очікувані джерела фінансування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума  (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проєкту |
| 1. Фінансування з ДФРР | 5 118,564 | 40% |
| 2. Фінансування за рахунок коштів з місцевого бюджету | 3 751,893 (з них: фактичні витрати минулих років – 544,342; фінансування у 2022 році - 3 207,551) | 29% |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проєкту, у тому числі за рахунок: | 4 000,061 | 31% |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 4 000,061 | 31% |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 12 870,518 | 100% |

Секретар міської ради О.А. Акуленко