ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Южноукраїнської

міської ради

від_27.12____2022  № _1211

.

ПРОГРАМА

«Питна вода Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»

- Загальні положення

Ця Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього середовища», «Про житлово-комунальні послуги», Водного Кодексу України, Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПІН 2.2.4-171-10), у відповідності до директив Європейського союзу.

Внаслідок збройної агресії російської федерації проти України виникла критична ситуація щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості на території Миколаївської області.

Програма «Питна вода Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» спрямована на визначення резервних джерел питного водопостачання та створення запасів питної води в умовах воєнного стану.

Дана Програма направлена на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення  якісною питною водою, відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та збереження гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку, шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання  якої необхідне для збереження здоров'я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя людей у громаді.

II. Мета Програми

# Покращення забезпечення в достатньому обсязі населення громади                    питною водою, якість якої відповідає науково - обґрунтованим нормам питного водопостачання; повного, достовірного та своєчасного інформування щодо якості питної води та питного водопостачання, контролю за якістю питної води, станом систем питного водопостачання; забезпечення населення громади питною водою гарантованої якості у разі виникнення надзвичайних ситуацій місцевого рівня на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

##### ІІІ. Завдання Програми:

- Створення резервних джерел забезпечення населення питною водою для побутових та інших потреб на випадок аварій, руйнувань, забруднень.

- Створення запасів питної води.

- Впровадження систем доочищення питної води.

- Здійснення контролю за якістю питної води.

- Своєчасне впровадження державних стандартів, нормативних актів з питань забезпечення гарантованого питного водопостачання.

###### ІV. Фінансування  Програми

Фінансування здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету громади;

- власних коштів підприємств відповідно до програм їх розвитку, затверджених або погоджених органами місцевого самоврядування в установленому законом порядку;

- інших джерел надходження, які не заборонені чинним законодавством.

V. Основні напрямки Програми

| Зміст основних напрямків | Заходи | Мета заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерело фінансу-вання | *Орієн-товні обсяги фінан- сування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. Впровад-ження альтернативних джерел постачання населенню якісної питної води | 1.1. Буріння, облаштування артезіанських свердловин, в тому числі проведення геологічно - розвідувальних робіт, проведення лабораторного контролю якості води зі свердловин | Забезпечення населення питною водою на випадок пошкодження мереж питного водопостачання (аварій, руйнувань тощо) або забруднення питної води | 2023-2027р.р. | Управління житлово-комуналь-ного господарства Южноукра-їнської міської ради (далі - УЖКГ), підрядна організація | Кошти Южноукра-їнської міської територіаль-ної громади (далі – бюджет громади ) | 6000,00 |
|  | 1.2. Виконання робіт із благоустрою бюветів | Виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» | 2023-2027р.р. | УЖКГ, підрядна організація | Бюджет громади | 5800,00 |
|  | 1.3. Проведення ремонту та облаштування громадських криниць, у тому числі проведення лабораторного контролю якості питної води в громадських криницях | Забезпечення населення питною водою на випадок пошкодження мереж питного водопостачання або забруднення питної води | 2023-2027р.р. | УЖКГ, комунальне підприємство «ГРААЛЬ» Южноукра-їнської міської ради (далі - КП «ГРААЛЬ») | Бюджет громади, кошти КП «ГРААЛЬ» | 200,00 |
| 5.2. Розвиток систем водопостачання і водовідведення, контроль за якістю питної води | 2.1. Розроблення схем оптимізації роботи систем централі-зованого водопостачання та водовідведення | Розвиток та реконструкція систем водо- постачання та водовідве-дення | 2023-2027р.р. | Комунальне підприєм-ство «Тепло-постачання та водо-каналізацій-не господар-ство» (далі - КП ТВКГ) | Кошти КП ТВКГ | 300,00 |
|  | 2.2. Проведення санітарно-хімічних та бактеріологічних досліджень питної води | Контроль якості питного водопоста-чання | 2023-2027р.р. | КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ» ВРВ ДУ «МОЦ КПХ МОЗУ» (за погоджен-ням) | Кошти КП ТВКГ, кошти КП «ГРААЛЬ» | 1000,00 |
|  | 2.3. Впровад-ження систем (установок) додаткового очищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення закладів дошкільної, загальної середньої освіти, закладів охорони здоров’я, застосування індивідуальних та локальних пристроїв для доочищення питної води | Поліпшення якості питної води | 2023-2027р.р. | Управління освіти імені Бориса Грінченка, КП ТВКГ, КНП «ЮМБЛ», НКП «ЮУ МЦПМСД», приватні підприєм-ства та інші | Бюджет громади, кошти підпри-ємств, установ, закладів, інші кошти | 2000,00 |
|  | 2.4. Здійснення постійного контролю якості питної води, індивідуальних та колективних установок доочищення питної води згідно з діючими нормативними вимогами (відповідно до укладених договорів) | Забезпечення якісним питним водо-постачанням населення | 2023-2027р.р. | ГГоловне управління Держпрод-спожив служби в Миколаївсь-кій області; приватні підпри-ємства та установи відповідно до укладених договорів з ВРВ ДУ «МОЦ КПХ МОЗУ» (за погоджен-ням) | Кошти при-ватних підприємців та установ | Відпо-відно до укладе-них догово-рів |
|  | # 2.5. Забезпечен-ня населення ЮМТГ питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру місцевого рівня. | Забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайної ситуації | 2023-2027р.р. | УЖКГ, КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ», підрядна організація | Бюджет громади | 2500,00 |
|  | 2.6. Придбання спеціалізованого транспорту для доставки питної води | Для доставки питної води у випадку аварійної ситуації | 2023-2027р.р. | УЖКГ, КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ» | Бюджет громади | 3800,00 |
|  | 2.7. Створення запасів питної води (бутильованої та інше) | Підготовка запасів питної води | 2023-2027р.р. | Управління соціального захисту населення (далі – УСЗН) | Бюджет громади | 500,00 |
|  | 2.8. Оренда відповідного приміщення для зберігання запасів питної води | Довготривале зберігання питної води в прохолодних приміщеннях без доступу світла | 2023-2027р.р. | УСЗН | Бюджет громади | 300,00 |
|  | 2.9. Придбання мобільних станцій доочистки питної води | Для забезпечення питних потреб в умовах аврійних ситуацій. | 2023-2027р.р. | УЖКГ | Бюджет громади | 10000,00 |
|  | 2.10. Викачка вигрібних ям у громадських вбиральнях | Виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» | 2023-2027р.р. | УЖКГ, КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ» | Бюджет громади | 300,0 |
| 5.3. Виховання та інформування громадськості | 3.1. Своєчасне інформування населення міста про виконання планових ремонтів водогінних мереж підприємствами, які надають ці послуги | Створення необхідного запасу води мешканцями міста на час відключення водопоста-чання | За необхідністю | ВП ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (за погодженням), КП ТВКГ | - | - |
|  | 3.2. Надання для публікування засобам масової інформації повної, достовірної, своєчасної інформації щодо якості питної води, тарифів на послуги централізо-ваного водопостачання | Громадський контроль у сфері питного водопоста-чання, інформування населення про якість питної води | Постій-но | КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ», управління економіч-ного розвитку Южноукра-їнської міської ради | - | - |
|  | 3.3. Проведення роз’яснювальної роботи щодо раціонального використання питної води | Економія питної води | За необ-хідніс-тю | КП ТВКГ, КП «ГРААЛЬ», УЖКГ | - | - |
| Загальні обсяги орієнтовного фінансування, тис.грн.: |  |  |  |  | 32700,00 |  |

* Обсяги фінансування зазначені орієнтовно та будуть визначатися в залежності від реальних можливостей бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади при його затверджені на відповідні роки.

VІ. Очікувані результати

Із запровадженням цієї Програми очікується можливість забезпечення реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, забезпечення населення альтернативним водопостачанням на випадок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, створення запасів питної води.

##### VІІ. Система управління контролю за ходом виконання Програми

Інформація про хід виконання Програми надається на вимогу міського голови та постійних комісій Южноукраїнської міської ради. Звіт про хід і результати виконання Програми заслуховуються на пленарному засіданні Южноукраїнської міської ради по закінченню терміну дії Програми.

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради 			Олексій МАЙБОРОДА