У К Р А Ї Н А ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ бул. Квітковий, 9; м. Южноукраїнськ; 55002, тел. (05136) 5-50-85 Е-mail: mistobud55085@ukr.net

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за результатами  містобудівного моніторингу реалізації

містобудівної документації: Генерального плану м. Южноукраїнська

Вознесенського району Миколаївської області за 2022 рік

«Затверджено»

В.о. начальника відділу містобудування,

та архітектури Южноукраїнської міської ради                                           Христина ІЧАНСЬКА

Заходи містобудівного моніторингу щодо аналізу реалізації містобудівної документації: Генерального плану м. Южноукраїнська  проведено відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та в Порядку, визначеному наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 №170 (далі – Порядок).

Містобудівний  моніторинг  - система спостережень, аналіз реалізації  містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін  об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної  документації  та спрямовані на забезпечення сталого розвитку   територій   з   урахуванням   державних  і  громадських інтересів.

Мета містобудівного моніторингу: виявлення необхідності внесення змін у містобудівну документацію у зв’язку зі зміною показників вихідних даних, вимог законодавства, норм та правил щодо забудови територій, отриманих заяв від потенційних забудовників щодо надання земельних ділянок, зміни їх цільового призначення, отримання містобудівних умов та  обмежень на проектування об’єкта будівництва, будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

Об’єкт містобудівного моніторингу: Генеральний план м. Южноукраїнська та план зонування території.

Під час проведення містобудівного моніторингу опрацьовані матеріали за 2022 рік щодо:

- надання містобудівних умов та обмежень;

- надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

- клопотання ТОВ «Управління механізованих робіт» від 01.05.2023 №34-2023 щодо внесення змін у зональність міста з метою будівництва багатоповерхового житлового будинку.

Інформування громадськості щодо початку підготовки аналітичного звіту проведено шляхом опублікування повідомлення на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради 14.06.2023 за посиланням http://yu.mk.ua/news/show/zbir_propozitsiy_vid_gromadskosti_schodo_mistobudivnogo_monitoringu?

Прийом пропозицій громадськості проведено в період з 16.06.2023 до 29.06.2023.

Пропозиції від громадськості не надходило.

РОЗДІЛ 1. Топографічний моніторинг

Топознімання було проведено у 2011 році ДНВП «Геосистема» м. Вінниця у цифровому вигляді для масштабу 1:2000 в системі координатах УСК-2000.

Оновлення топографічних даних не проводилось.

РОЗДІЛ 2. Моніторинг навколишнього середовища

Екологічна безпека на теперішній час розглядається як компонент національної безпеки. Стан навколишнього природного середовища є інтегральним показником розвитку міста, громади, та і держави в цілому.

Екологічна ситуація в цілому по місту Южноукраїнська характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення:

Стан  озеленення:

Озеленення міста Южноукраїнська включає наступні  зелені зони:

| № п/п | Об’єкт зеленого господарства | Площа, (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міський парк та паркова зона ККСС «Олімп» | 10,9 |
| 2. | Сквер «Перемоги» | 2,15 |
| 3. | Сквер пам’яті ім. Т.Г. Шевченка | 1,19 |
| 4. | Сквер Храму «Христа Спасителя» | 0,6104 |
| 5. | Меморіальний комплекс Захисників України | 4,4 |
| ВСЬОГО: |  | 24,09 |

Стан атмосферного повітря

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в м. Южноукраїнськ є промислові підприємства та автотранспорт. Серед промислових підприємств, що викидають забруднюючі речовини в атмосферне повітря – Південноукраїнська АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», автостанція, шість АЗС та одна АГЗС, Прирельсовий склад рідкого палива ТОВ «Миколаївська технічна компанія», ВАТ «Теплоенергомонтаж» Костянтинівське монтажне управління. Основні викиди автотранспорту здійснюються в межах автодороги державного значення Р-06 Миколаїв - Ульянівка зі значною інтенсивністю руху.

Від автомобільного транспорту у процесі його функціонування викидаються з відпрацьованими газами токсичні речовини, створюється високий рівень шуму, забруднюються ґрунти та водойми у результаті змиву з автомобільних доріг витоків паливо-мастильних матеріалів. Автомобільний транспорт здійснює несприятливу дію на навколишнє природне середовище та безпосередньо на людину.

Южноукраїнським міськрайонним відділом лабораторних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України за останній 2020 рік проведено 30 вимірювань атмосферного повітря на вміст азот діоксиду та пилу. Всі зразки відповідали нормативним вимогам.

Також, в трьох точках проводяться виміри шумового навантаження, а саме:

-	перехрестя пр. Незалежності та пр. Соборності;

-	перехрестя пр. Незалежності та вул. Енергобудівельників;

-	перехрестя вул. Миру та вул. Олімпійська.

За результатами досліджень відхилень в вимірюваннях не виявлено.

Стан водних ресурсів

Основна водна артерія території міста Южноукраїнська є річка Південний Буг. Її довжина складає 792 км, ухил 40 м/км, площа басейну – 63700 км2. Притоками річки Південний Буг є р. Синюха, р. Велика Корабельна, р. Бакшала, що знаходяться за межами території міста.

Живиться річка за рахунок весняного сніготанення, літніх зливових дощів і підземних вод. Там, де річка прорізає кристалічні породи, долина річки вузька, з крутим схилами, висотою 60-70 м і більше. Швидкість течії річки 0,3-0,5 м/с, ширина русла досягає 150-200 м, глибина збільшується до 7-8 м, а швидкість течії зменшується до 0,1-0,2 м/с. Середня багаторічна витрата річки Південний Буг по водпосту Олександрівка нижче п. Костянтинівка становить 89,0 м3/с. Особливістю водопостачання міста є складний рельєф з перепадом висот між північною та південною частинами міста (біля 70 м) та віддаленість водозабору (14 км). Підготовка питної води здійснюється на водоочисних спорудах продуктивністю 40 тис. м3/добу (фактично виробляється до 15 тис. м3/добу).

Основними факторами погіршення якості води в р. Південний Буг, є вплив промислових підприємств, зокрема ВП «Південноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» і Ташлицька ГАЕС, та неочищених вод дощової каналізації. На даний час очищенням дощових стоків місто забезпечене не повністю (діють очисні споруди очищення дощових стоків з 1-го і 2-го мікрорайонів).

Ташлицьке водосховище використовується для охолодження реакторів атомної станції. Перед скиданням очищеної стічної води до Ташлицького ставку-охолоджувача проводиться згідно з графіком відбір проб, додатковий контроль якості стічної води хіміко-бактеріологічною лабораторією служби відомчого контролю та пожежної безпеки ВП ПАЕС.

Забруднені поверхневі стоки, які виникають за рахунок дощових або талих вод, проходять лише механічне очищення і виносять із території міста та промислових підприємств у річку характерні для підприємства забруднюючі речовини.

Для більш раціонального використання водних ресурсів надзвичайно важливим є розроблення і широке впровадження замкнених циклів водоспоживання, пов’язане з необхідністю очищення промислових та дощових стічних вод від забруднень та наступним поверненням їх в процес.

Стан земельних ресурсів

Земельні ресурси Южноукраїнської міської територіальної громади характеризуються надзвичайно високим рівнем освоєння.

Земельний фонд міста Южноукраїнська Миколаївської області у відповідності до постанови Верховної Ради України від 03.02.1993 № 2986-ХІІ «Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області» складає 2437,09 га, основна частина яких – землі промисловості та землі житлової та громадської забудови.

Сільськогосподарські землі всього – 154,9424 га, у тому числі:

рілля – 73,1324 га;

пасовища – 53,61 га;

під господарськими будівлями і дворами – 27,9000 га.

Ліси та інші лісовкриті площі – 61,4796 га.

Забудовані землі всього – 1121,3202 га, у тому числі:

під житловою забудовою – 158,8648 га;

землі промисловості – 31,8850 га;

землі комерційного та іншого призначення – 29,1200 га;

землі громадського призначення – 50,7280 га;

землі змішаного використання – 0,5466 га;

землі, що використовуються для транспорту та зв’язку – 42,3168 га;

землі, що використовуються для технічної інфраструктури – 691, 2129 га;

землі, що використовуються для відпочинку та інші відкриті землі – 116,6461 га;

Відкриті землі без рослинного покрову, або з незначним покровом –   117,8578 га;

Штучними водосховищами – 982, 3000 га.

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси міста є промисловість, енергетика, транспорт.

Екологічний стан земель різного призначення можна оцінити опосередковано: система моніторингу земельних ресурсів у місті не розроблена і не впроваджувалася, дані щодо забруднення земель за джерелами забруднення земель, за типами, якістю земель, кількістю та місцем розташування забруднювачів на території міста є разовими і відокремленими. Але, спираючись на результати досліджень ґрунтів, які проводились Южноукраїнським міськрайонним відділом лабораторних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками всі зразки відповідали нормативним вимогам.

Основним фактором забруднення земельних ресурсів міста, який негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів.

Площа земель під твердими побутовими відходами складає 3.8 га. Крім того, на узбіччях доріг, землях лісового фонду, на територіях зелених насаджень загального використання та спеціального призначення, будівельних майданчиках утворюються несанкціоновані сміттєзвалища.

Стан радіаційної та ядерної безпеки

Місто Южноукраїнськ засноване в 1975 році у зв’язку із будівництвом Південноукраїнської атомної електростанції та є містом супутником, впритул межує з територією селища Костянтинівка та частково побудоване на території селища. Відокремлений підрозділ Южноукраїнської атомної електростанції (далі – ВП ПАЕС) належить до першої категорії підприємств, на яких під час їх роботи чи аварії є можливість радіаційного впливу на населення відповідно до «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 №54.

Необхідний рівень протирадіаційного захисту населення забезпечується:

радіаційно-гігієнічними умовами проживання, що відповідають вимогам чинного санітарного законодавства;

організацією і здійсненням радіаційного контролю;

ефективністю планування і вжиття заходів з протирадіаційного захисту під час виникнення радіаційної аварії;

наявністю санітарно захисної зони (далі СЗЗ) і зони спостереження (далі ЗС).

Відповідно до Технічного проекту ПАЕС, санітарно-захисна зона встановлена у відповідності з НРБУ-97 (дод. 11), де санітарно-захисна зона – територія навколо радіаційно-ядерного об’єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту межі дози для категорії В (40 мкЗв за рахунок газоаерозольних викидів) та ОСПУ-2005. Розмір СЗЗ становить 2500 м.

Стан поводження з побутовими відходами

Містобудівною документацією були надані пропозиції з санітарного очищення міста, а саме:

-	зменшення кількості твердих побутових відходів, що захоронюються на полігоні шляхом впровадження роздільного збору сміття («суха» та «волога» фракції) та розширення мережі пунктів прийому вторинної сировини;

- реконструкція існуючого сміттєзвалища в сучасний полігон згідно з вимогами ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», будівництво спостережних свердловин для запобігання потрапляння фільтрату у поверхневі і підземні води (за неможливості досягнення екологічних нормативів після реконструкції сміттєзвалища – його закриття);

- за умов реконструкції діючого полігону, розглянути можливість використання біогазу для виробництв електроенергії;

- будівництво сортувальної лінії ТПВ та підприємства промислової переробки побутових відходів установки орієнтовною потужністю 21 тис. т/рік (враховуючи схему існуючого санітарного очищення м. Южноукраїнська та прилеглих населених пунктів) поряд з очисними спорудами господарсько-побутової каналізації, що розташовані в північно-східній околиці м. Южноукраїнська;

- оновлення контейнерного господарства з влаштуванням укрупнених контейнерних майданчиків згідно вимог санітарно-гігієнічних нормативів; оновлення парку сміттєвозів з врахуванням схеми роздільного збору сміття.

Звалище твердих побутових відходів міста Южноукраїнська розташоване на відстані 3,5 км на південь від міста, в 2 км від річки Південний Буг. Експлуатується діюче звалище з 1989 року.

Загальна площа - 5,5 га, в т.ч. ділянка складування – 3,8 га. Звалище побутових відходів передано місту від ВП ПАЕС в 2001 році.

Звалище твердих побутових відходів працює в режимі перевантаження.

Для зниження навантаження на полігон та на виконання вимог Закону України «Про відходи», яким заборонено з 01.01.2018 року захоронення твердих побутових відходів та відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 17.08.2016                  № 187 «Про впровадження інноваційно-інвестиційного проекту «Зелена карта відходів» на території міста Южноукраїнська» на місцевому рівні впроваджено роздільний збір відходів. На даний час в місті встановлені та діють 16 пунктів збору вторинної сировини.

Незважаючи на це, система збирання відходів в цілому недосконала та носить фрагментарний характер в частині роздільного збору, економічні інструменти, які б стимулювали збільшення використання відходів, також практично відсутні.

Необхідно розвивати мережу пунктів з приймання вторинної сировини.

На територіях територіальної громади існує проблема, пов’язана з відходами рослинного походження – відходами деревини, листя та гілок від обрізки зелених насаджень в місті. Статистичні дані щодо обліку кількості відходів біологічного походження не формуються. На сьогодні вони частково спалюються, а частково розміщуються на полігоні твердих побутових відходів.

Одним із засобів, що можуть вплинути на зменшення зазначеної проблеми є введення в експлуатацію сучасної лінії по сортуванню ТПВ, на якій відбувається кінцеве сортування вторинної сировини з контейнерів під ресурсоцінні матеріали. Окремо відсортовуються скло, макулатура, полімерні відходи, використана металева тара (ящики, фляги, каністри, банки, балончики).

РОЗДІЛ 3. Моніторинг використання землі

Використання земель переважно відбувається відповідно до  проектних рішень містобудівної документації, за виключенням декількох ділянок:

| № п/п | Використання території згідно Генерального плану | Функціональна зона згідно плану зонування території | Зміни щодо намірів використання даної території | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія громадської забудови | Г-5 (лікувальна зона) | Для будівництва та обслуговування іншої громадської забудови | 4810800000:18:003:0010 | 0,0225 |
| 2 | Територія багатоквартирної житлової забудови | Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова) | Для будівництва та обслуговування іншої громадської забудови | 4810800000:17:002:0002 | 0,0476 |
| 3 | Територія громадської забудови | Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова) | Для будівництва та обслуговування іншої громадської забудови | 4810800000:17:001:0010 | 0,1886 |
| 4 | Громадська забудова | Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова) | Для будівництва та обслуговування іншої громадської забудови | 4810800000:03:002:0006 | 0,2385 |
| 5 | Територія громадської забудови (торгівельно-розважальний комплекс) | Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова) | Для будівництва та обслуговування іншої громадської забудови | 4810800000:02:002:0098 | 1,2749 |
| 6 | Детальний план території – садибна забудова | Ж -1 (садибна забудова) | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 4810800000:02:002:0095 | 0,2 |
| 7 | Відповідно до детального плану території – садибна забудова | Ж -1 (садибна забудова) | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 4810800000:02:002:0086 | 0,1 |

РОЗДІЛ 4. Моніторинг забудови

Інформація про видані містобудівні умови на обмеження забудови земельної ділянки, що занесені в ЄДЕССБ із початку роботи реєстру:

| № п/п | Реєстраційний номер в ЄДЕССБ | номер та дата видачі МУО | Назва будівництва, адреса | Використано в дозвільних документів | Ознака будівництва, станом на 23.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MU01:8169-1586-0999-5612 | 04-20 від 28.09.2020 | Реконструкція нежитлової будівлі цілісного майнового комплексу по бул. Шкільний, 2 4810800000:16:003:0008 | Інформація відсутня | Експлуатується |
| 2 | MU01:9316-3233-3173-6677 | 02-20 від 03.09.2020 | Реконструкція нежитлового приміщення 181 під офіс по пр. Незалежності, 20 4810800000:13:001:0028 (сервітут – 0,0020 га) | МК051201118375 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт МК101210528560 - Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта | 28.05.2021 Прийнято в експлуатацію |
| 3 | MU01:0670-5483-1376-9712 | 03-20 від 11.09.2020 | Нове будівництво автомийки самообслуговування на 6 постів, по вул. 300-річчя Костянтинівки 4810800000:02:002:0095 | Інформація відсутня | Будівництво не розпочато |
| 4 | MU01:6035-0741-6452-4750 | 01-21 від 24.02.2021 | Реконструкція (добудова) нежитлового приміщення по бул. Шевченка, 3н 4810800000:13:004:0013 | МК051210624343 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт МК101210729988 - Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта | 29.07.2021 Прийнято в експлуатацію |
| 5 | MU01:6471-3759-8859-0074 | 03-21 від 31.03.2021 | Будівництво нежитлового приміщення по бул. Шевченка, 3-с 4810800000:13:004:0013 | МК051210906666 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт ІУ101211020437 - Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта | 20.10.2021 Прийнято в експлуатацію |
| 6 | MU01:6488-9788-6172-1584 | 04-21 від 31.03.2021 | Будівництво нежитлового приміщення по бул. Шевченка, 3-р 4810800000:13:004:0013 | Інформація відсутня | Будівництво не розпочато |
| 7 | MU01:6511-1110-1274-6903 | 05-21 від 31.03.2021 | Будівництво нежитлового приміщення по бул. Шевченка, 3-т 4810800000:13:004:0013 | ІУ051211129620 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт - 29.11.2021 | Експлуатується (Аптека оптових цін) |
| 8 | MU01:6293-5961-8130-1196 | 06-21 від 18.05.2021 | Нове будівництво індивідуального житлового будинку з вбудованим магазином промислових товарів, по вулиці №1, в 6 мікрорайоні 4810800000:02:002:0029 | Інформація відсутня | Будівництво не розпочато |
| 9 | MU01:6327-2172-3562-5631 | 07-21 від 18.05.2021 | Реконструкція квартири з прибудовою під об'єкт комерційної діяльності по вул. Молодіжній, 7 4810800000:12:001:0016 | МК051210908349 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт – 08.09.2021 | Не прийнято в експлуатацію |
| 10 | MU01:8325-5246-9050-2974 | 02-21 (2) від 04.03.2021 | Реконструкція. Будинок культури "Енергетик" 4810800000:07:002:0001 | Інформація відсутня | Будівництво не розпочато |
| 11 | MU01:5969-3039-4567-6068 | 06-15 від 14.06.2021 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (3-ох секційний житловий будинок з підземним паркінгом) 4810800000:12:002:0002 | ІУ013210623948 - Видача дозволу на виконання будівельних робіт – 06.07.2021 | Будівництво ведеться |
| 12 | MU01:3479-2669-8505-1567 | 11-19 від 24.12.2019 | Будівництво магазина по вул. Маяковського, 30 4810800000:02:001:0067 | МК051210805111 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт - 12.08.2021 |  |
| 13 | MU01:6939-9157-1069-4570 | 08-21 від 04.10.2021 | Будівництво нежитлового приміщення комерційного призначення по вул. Дружби Народів, 44 4810800000:08:003:0003 | ІУ051220207858 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт |  |
| 14 | MU01:3604-2308-9950-0292 | 12-19 від 24.12.2019 | Ремонтно-механічний завод. Реконструкція виробничих ліній з виготовлення голівок і хвостовиків ТВЗ для освоєння виготовлення комплектуючих ТВЗ WR компанії "Westinghouse" в м. Южноукраїнськ, вул. Гідрокомплекс, 24 (Промзона а/с 60) | МК112192041226 - Зміна даних у дозволі на виконання будівельних робіт |  |
| 15 | MU01:8887-9678-8306-8902 | 08-15 від 23.11.2015 | Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №№ 3-6" | ІУ013220530606 - Видача дозволу на виконання будівельних робіт |  |
| 16 | MU01:3276-8349-8600-1843 | 01-22 від 21.12.2022 | Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1...3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС (Коригування) за адресою: м.Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 38-А | Інформація відсутня |  |
| 17 | MU01:0750-8563-7556-7426 | 01-23 від 28.04.2023 | Реконструкція частини підвального приміщення під найпростіше укриття в ліцеї №5 4810800000:05:004:0001 | Інформація відсутня |  |
| 18 | MU01:8371-3825-5609-9687 | 02-23 від 31.05.2023 | Реконструкція нежитлової будівлі (салон краси) з прибудовою за адресою: вулиця Молодіжна, 7-Г 4810800000:12:001:0019 | ІУ051230608149 - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт – повернуто на доопрацювання |  |

РОЗДІЛ 5. Моніторинг демографічної ситуації  та розселення

Чисельність населення міста Южноукраїнська станом на 01.01.2022 становить  38560 осіб

Переміщені особи із територій ведення військових дій – 4205 осіб

РОЗДІЛ 6. Моніторинг соціально-економічної діяльності

Місто Южноукраїнськ є адміністративним центром Южноукраїнської міської територіальної громади, до складу якої увійшли 3 ради відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 719-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Миколаївської області»: Южноукраїнська, Іванівська, Костянтинівська». Всього 5 населених пунктів:                            м. Южноукраїнськ, смт. Костянтинівка, с. Бузьке, с. Іванівка, с. Панкратове.

З метою створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління міською територіальною громадою на засадах ефективності, відкритості та прозорості, підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості та формування позитивного іміджу громади, сприяння розвитку й підтримки громадських ініціатив, забезпечення належного функціонування інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, зниження споживання енергоресурсів та створення комфортних умов для проживання в громаді, вирішення спільних проблем мешканців всіх громад, які увійшли до складу Южноукраїнської міської територіальної громади та реалізації спільних завдань, Южноукраїнською міською радою було прийнято рішення від 22.04.2021 №320 «Про затвердження Програми соціально -економічного розвитку Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Основним промисловим підприємством є ВП ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом», яке займається виробництвом електроенергії.

РОЗДІЛ 7. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності

До складу зовнішнього автодорожнього вузла міста Южноукраїнськ входять автомобільні дороги загального користування:

-	державного значення Н-24 Миколаїв –Благовіщенськ (регіональна);

-	місцевого значення O–150108 - Миколаїв –  Костянтинівка (обласна).

Автодорога Н-24 проходить вздовж межі міста. В’їзд на територію міської забудови здійснюється через систему міських магістральних вулиць - Комсомольська, 300-річчя Костянтинівки, вул..№13 МПЗ , що примикають до траси.

Система автодорожніх зовнішніх зв’язків сформована лише на лівому березі р. Південний Буг. Сполучення Вознесенського району з правобережними районами Миколаївської області (з Прибузькою територіальною громадою) здійснюється через паром між населеними пунктами Костянтинівка та Богданівка.

Основними недоліками зовнішньої автодорожньої мережі є:

-	відсутність обхідних шляхів м.Южноукраїнськ, як наслідок - пропуск транзитного транспорту, в т.ч. вантажного, через місто (Н-24);

-	відсутність мостового переходу через р. Південний Буг в Вознесенському  районі.

РОЗДІЛ 8. Моніторинг інфраструктури

Загальна довжина магістральної мережі по місту (без урахування автодоріг) дорівнює  18,5 км. та доріг, які знаходяться у комунальній власності громади, протяжністю 215,7км.

В кварталах багатоповерхової забудови побудовані пішохідні (бульварні) вулиці – бульвари Цвіточний (666 м), Шкільний (545 м), Шевченка (700 м), Курчатова (509 м).

Вулично-дорожня мережа м.Южноукраїнська формувалась в останнє 20-річчя XX сторіччя і в цілому відповідає нормативним вимогам.

Аварійно-небезпечних місць, а також місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в місті не виявлено.

Заторів на вулицях і дорогах не спостерігається. Дороги основних напрямків потребують виконання поточних та капітальних ремонтів.

РОЗДІЛ 9. Моніторинг реалізації містобудівної документації

Генеральний план м. Южноукраїнська, затверджений рішенням Южноукраїнської міської ради від  03.06.2016 №218 є діючим та виконаним відповідно до діючого в той час законодавства.

На підставі містобудівного моніторингу, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від  13.07.2017 №755 в Генеральний план, поєднаного з детальним планом 6-го мікрорайону міста були внесенні змін.

Час, який минув після затвердження Генерального плану міста Южноукраїнська показав, що в перспективному розвитку територій населеного пункту з об’єктивних причин потрібно врахувати ряд громадських та приватних інтересів.

Динамічні зміни, які відбуваються в суспільстві, швидкі темпи забудови диктують потреби, які не могли бути враховані в генеральному плані.

РОЗДІЛ 10. Висновки щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації

За результатами містобудівного моніторингу можна зробити висновок: окремі положення генерального плану м. Южноукраїнська не враховує можливостей і потреб розвитку територіальної громади на сучасному етапі, у тому числі, як населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади.

При проведенні містобудівного моніторингу було виконано оцінку стану та прогноз змін об’єктів містобудування, їх вплив на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних та громадських інтересів. Встановлено розбіжності з питань використання земельних ділянок для містобудівних потреб. Для приведення у відповідність рішень містобудівної документації до потреб громади, окремих жителів, власників земельних ділянок, а також усунення деяких розбіжностей, що виникли за час реалізації генерального плану, необхідно внести зміни в генеральний план, зокрема:

1. Врахувати заміну типу житлової забудови на деяких ділянках;

2. Уточнити вулично-дорожню мережу з врахуванням уже здійсненого будівництва житлових і громадських будівель та на територіях, які роздано для ведення індивідуального садівництва, та привести до параметрів, які відповідають вимогам містобудівних, санітарних норм та правилам пожежної безпеки в Україні з врахуванням розміщення об’єктів інженерного забезпечення;

4. Передбачити розташування на нових територіях житлової багатоквартирної, садибної, громадської забудови, територій об’єктів торгівлі, соціального обслуговування  та інших видів підприємницької діяльності;

5. Передбачити зміну функціонального призначення на деяких ділянках;

6. Провести новий розрахунок перспективної чисельності населення та перерахунок основних показників генерального плану;

Результати містобудівного моніторингу засвідчують нагальну потребу внесення змін до генерального плану м. Южноукраїнськ.

Відповідно до ч.13 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися за результатами містобудівного моніторингу не частіше одного разу на рік.

Висновок містобудівного моніторингу щодо необхідності внесення змін в генеральний план м. Южноукраїнськ має бути доведений до відома Департаменту містобудування, архітектури,  капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації та Южноукраїнської міської ради для прийняття ними відповідних рішень.

В.о. начальника відділу містобудування,

та архітектури Южноукраїнської міської ради                               Христина ІЧАНСЬКА